文件

宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

宝鸡市陈仓区财政局

宝陈民宗发（2023）8号

宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

宝鸡市陈仓区财政局

关于上报提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目计划备案的报告

市民族宗教事务局：

赤沙镇西一村是回、汉民族集聚区，全村519户2031人，其中回族32户128人，有耕地面积3513亩，2022年农村居民人均可支配收入19600元。主导产业以花椒为主，是赤沙镇脱贫村。

西一村一组何家窖少数民族产业路，2021年10月受特大暴雨，山体滑坡，挡墙垮塌，道路塌方、路面悬空，给群众生产生活造成很大困难。为了促进西一村产业经济的发展，彻底解决群众生产生活困难和安全隐患问题，经村“三委会”及党员、群众代表会议论证，聘请专业技术人员实地勘察，对西一村一组何家窖少数民族产业路和柳树湾少数民族产业路进行修复。项目计划修复道路2段，新建挡墙2处，M7.5浆砌片石挡墙700m³，新建1.0米高砖砌城垛墙2处长60米，新建40排水渠260米，硬化1.2米宽水毁道路200米， 新建波形梁护栏28米。项目预算总投资50万元。建设工期：2023年3月20日至6月30日。该项目建成后可为回族群众和当地群众发展产业提供便利，推动少数民族产业发展，带动农户增收致富，助力乡村振兴，项目可扶持带动脱贫人口32户128人，受益群众385户1160人。

附：提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目备案表

宝鸡市陈仓区民族宗教事务局 宝鸡市陈仓区财政局

 2023年2月27日

|  |
| --- |
|  抄 送：市财政局 |
|  宝鸡市陈仓区民族宗教事务局办公室 2023年2月27日印发 |