宝陈农发〔2022〕xxx号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金东关街道办

双碌碡村东高泉片区产业路项目实施方案的批复

- 东关街道办事处：

- 你办上报的《2022年中省衔接资金项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2022〕80号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你办实施双碌碡村东高泉片区产业路项目，现批复如下：

- 项目建设内容

- 1.建设地点：双碌碡村东高泉片区。

- 2.项目建设具体内容：共涉及3条产业路，道路总长640米，其中1号路长296.992米；2号路长332.831米；3号路长10.177米。硬化厚18CM（弯拉强度≥4.0Mpa），基层15 CM天然砂砾层（重型标准≥97%），宽4米，路肩1米。

- 3.项目实施进度：6月底前完成建设任务

- 4.项目实施方式：采取三重一大方式确定施工单位。

二、资金筹措方案及财政衔接资金用途

以陈仓区乡村振兴局、区财政局、区发改局联合下发宝陈乡镇发（2022）7号文《关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》，下达我街办双碌碡村东高泉片区产业路项目财政专项资金45万元，自筹2476.59元，合计452476.59元

资 金 预 算

| 村名 | 内容 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双碌碡村东高泉片区1号路 | 水泥混凝土面层 | 1190平方米 | 220066.33万元 |
|  | 天然砂砾基层 | 1487平方米 |  |
|  | 土路肩 | 594米 |  |
|  | 回填土方 | 72.933立方米 |  |
|  | 开挖土方 | 191.586立方米 |  |
| 双碌碡村东高泉片区2号路 | 水泥混凝土面层 | 1344平方米 | 229864.84万元 |
|  | 天然砂砾基层 | 1666平方米 |  |
|  | 土路肩 | 665.7米 |  |
|  | 回填土方 | 39.448立方米 |  |
|  | 开挖土方 | 302.261立方米 |  |
| 双碌碡村东高泉片区3号路 | 水泥混凝土面层 | 41平方米 | 2545.42元 |
|  | 天然砂砾基层 | 52平方米 |  |
|  | 土路肩 | 20米 |  |
|  | 开挖土方 | 15立方米 |  |
| 合计 |  |  | 452476.59元 |

三、对脱贫户的扶持情况

双碌碡村东高泉片区，共有脱贫户52户，脱贫户人数167人。将有效改善52户脱贫户产业发展和生产生活条件，降低脱贫户发展生产的投资成本，不断提高产业收益，促进塬区产业发展，增加脱贫户产业收入及就业渠道。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照《宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（宝陈乡振发〔2021〕26号）要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料收集整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年3月31日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2022年3月31日印发