宝陈农发〔2022〕140号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金新街镇

东沟门村人居环境整治项目实施方案的批复

新街镇人民政府：

你镇《关于上报东沟门村人居环境整治项目实施方案的报告》(宝陈新政字〔2022〕88号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施东沟门村人居环境整治项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

- 新街镇东沟门村村委会门前路口到一组井房边

- (二)建设内容

计划投资62万元，对东沟门村村委会门前路口到一组井房边道路进行提升改造，铺设柏油路面523m，厚4公分，宽度5-6米，共计2908.5平方米，新修排水渠211米（0.8米×0.8米），并铺设盖板，建3m³沉淀池2个，维修清理排水渠100米，铺设人行步道160米，宽1.5米；加宽路面长161米，宽50公分，厚度18公分；铺设路沿石899米，场地硬化，总面积171平方米，厚度15公分。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年7月。

(四)投资估算：

新街镇东沟门村人居环境整治项目估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面 | ㎡ | 2908.5 | 65 | 189052.5 |  |
| 2 | 路基处理 | ㎡ | 2908.5 | 28 | 81438 |  |
| 3 | 路面加宽 | ㎡ | 80.5 | 144 | 11592 |  |
| 4 | 排水渠加盖板 | m | 211 | 560 | 118160 |  |
| 5 | 新修排水渠 | m | 211 | 410 | 86510 |  |
| 6 | 维修清理水渠 | m | 100 | 100 | 10000 |  |
| 7 | 3立方米沉淀池 | 个 | 2 | 21000 | 42000 |  |
| 8 | 路沿石 | m | 899 | 32 | 28768 |  |
| 9 | 人行道 | m2 | 240 | 145 | 34800 |  |
| 10 | 水泥硬化 | ㎡ | 171 | 120 | 20520 |  |
| 11 | 合计 |  |  |  | 622840.5 |  |

- (五)招标方式的确定：东沟门村人居环境整治项目，总投资62万元，经镇政府研究决定采用招标方式为“公开招投标”。

- 二、项目资金来源：该项目申请中省财政衔接资金62万元，全部用于新街镇东沟门村人居环境整治建设项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月15日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月15日印发