宝陈农发〔2022〕40号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金凤阁岭镇

凤阁岭村苹果产业园灌溉工程项目实施方案的批复

- 凤阁岭镇人民政府：

- 你镇上报的《2022年中省财政衔接资金项目实施方案的报告》(凤镇政字〔2022〕44号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施2022年中省衔接资金凤阁岭镇凤阁岭村苹果产业园灌溉工程项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点及规模：项目建设地点位于凤阁岭村一、二、四、五、六组。一二组新建灌溉机井一眼直径2.5米，深度16米，9平方米井房一座，4寸水泵1个，及电力配套设施；四五六组新建灌溉井三眼，直径2.5米，深度16米，配套9平方米井房3座、4寸水泵3个、4寸管网3200米、及电力配套设施3处。

- 2.建设期限：2022年3月-2022年5月

3.建设内容:

- 灌溉机井：新建灌溉机井4眼，直径2.5米，深度16米。配套4寸水泵4个，压力15Mpa，扬程200米，电压380V。

- 井房：新建水泵房4座9平方米，井房采用砖混结构，（含钢筋、模板、降水）。

- （3）输电线路：新搭设电路705米，380V动力电接入，接线标准按照国电网标准执行。

- （4）输水PE管：新铺设4寸输水管道3200米（含管道开挖及填埋），配套无缝钢管及法兰连接件220米。

4.投资估算：本项目预计投资120万元（投资明细见下表）。

项目投资明细表

| 项 目 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉机井及井房（含钢筋、模板、降水） | 4 | 口、座 | 直径2.5米，深度16米，井房4座9平方米 | 150136 | 600544 |
| 水 泵 | 4 | 个 | 4寸 | 7600 | 30400 |
| 输电线路 | 705 | 米 | 380V动力电接入，接线标准按照国电网标准执行 | 358 | 254180 |
| 输水PE管 | 3200 | 米 | 4寸 | 88 | 281600 |
| 无缝钢管及法兰连接件 | 220 | 米 | 标准件 | 150 | 33000 |
| 合计（元） | 1199724 |  |  |  |  |

5、项目实施方式：采取竞争性磋商方式确定施工单位。

二、项目资金来源

- 项目总投资120万元，资金来源为申请2022年中央财政衔接补助资金120万元。

三、对脱贫户的扶持情况

项目建设过程中，优先聘用脱贫户参与项目实施建设。通过项目实施，解决127户500人脱贫户果园灌溉问题，提高苹果产量，提升果品品质，带动脱贫户持续发展壮大产业，预计可使脱贫户户均增收300元以上。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年5月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月2日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月2日印发