宝陈农发〔2022〕92号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金周原镇

亚子村农业社会化服务中心建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报亚子村社会化服务中心建设项目实施方案的报告》(周镇政字〔2022〕103号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施亚子村农业社会化服务中心建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点:周原镇亚子村

（二）建设规模

1.新建轻钢结构粮食储藏库638平方米。

2.硬化粮食晾晒场780平方米。

3.新建钢结构机械停放库300平方米。

4.购置农机具11台套。

（三）建设项目内容

项目实施的主体为陈仓区周原镇人民政府。建设主要内容为：新建钢结构粮食储藏库638平方米,长29米，宽22米，高4.5米；硬化晾晒场地780平方米,长30米，宽26米；新建钢结构机械库300平方米长,30米，宽10米；购置收割机2台，1804型拖拉机2台，自走式喷雾机1台，免播耕种施肥机2台，三铧梨1台，长1.9米捆草机1台，抓草机1台，青储机1台。

二、项目招标方式确定

采用邀请招标方式进行项目发包。

三、项目工期安排

1.2022年5月20日前完成项目工程建设。

2.2022年6月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

3.2022年7月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 投资估算表

| 子项 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮食储藏库 | 长29米，宽22米，高4.5米 | 638㎡ | 798 | 509000 |
| 粮食晾晒场 | 长30米，宽26米 | 780㎡ | 100 | 78000 |
| 机械库 | 长30米，宽10米 | 300㎡ | 700 | 210000 |
| 收割机 | 中联重4LZ-8BI | 2台 | 135000 | 270000 |
| 拖拉机 | 中联重科1804 | 2台 | 198000 | 396000 |
| 自走式喷雾机 | 3WSH-700 | 1台 | 65000 | 65000 |
| 免播耕施肥机 | 2BWG-14(7) | 2台 | 36000 | 72000 |
| 三铧犁 | 华丰1LFD-350 | 1台 | 28000 | 28000 |
| 捆草机 | 9YFQ-1.9Z | 1台 | 118000 | 118000 |
| 抓草机 | 明宇G38 | 1台 | 66000 | 66000 |
| 青储机 | 9QZ-2600A | 1台 | 388000 | 388000 |
| 总投资成本 |  |  |  | 2200000 |

五、对脱贫户的扶持情况

该项目作为发展农村经济、提升带贫益贫致富水平项目，坚持脱贫户优先参与项目建设，吸纳90户脱贫家庭劳动力在项目建设阶段参与务工，按市场价格付给劳务费用，增加脱贫家庭收入渠道。在项目建成运营环节，对脱贫家庭363人进行农业机械操作技术培训，使脱贫人员掌握新型农业机械使用技能，全程参与农业社会化服务。通过让脱贫人员掌握科学技能，提高自身生存技能和家庭收入渠道，从而稳定增加家庭收入，由政策性脱贫向技能型脱贫转变，从根本上稳固脱贫成果。

六、资金筹措方案及财政衔接资金用途

该项目建设资金预算220万元，资金筹措来源为省级财政衔接补助资金。工程开工前由施工方交10％履约保证金，工程完工后退5％的履约保证金，留5％作为质保金，质量保质期为一年。资金使用主要包括两个方面：粮食储藏库、晾晒场地、机械停放库建设和购置农业机械两个方面，其中农业设施建设投资预算79.7万元，购置农业机械投资140.3万元。

七、项目绩效目标及社会效益

项目建设预期经济效益，项目建成后对全村经济发展和脱贫人口帮扶具有重要意义。

（一）经济效益预期：村农业社会化服务中心建设项目建成，全村主要粮食作物耕、种、收综合机械化水平达到96%以上，可以实现全村近千余人次从田间劳作中解放出来，从事当地二、三产业发展或外出务工，预计户均可增加收入2000元以上，2022年全村可增加经济收入103万元以上，对发展全村经济，提高全村农户收入，经济效益十分可观。并且在2022年夏秋两季收种中，新建设施和购置机械全部投入使用，充分发挥项目效益，预计年生产粮食超过1500吨。

（二）社会效益预期

1.农业社会化服务中心建设项目建成，将全面提高全村农业生产社会化服务能力，完善农业专业化服务市场，提升种植、加工、销售能力和水平，有效推动村组土地良性流转、机械化耕种、专业化服务行为，推动全村农业发展向现代化迈进。

2.农业社会化服务中心建设和投入运营，为脱贫家庭提供了掌握就业技能和增加非农业收入渠道，可以为脱贫家庭提供50个以上稳定就业岗位，提升由政策性脱贫向技能性脱贫转变效果。从根本上稳定脱贫成果。

3.配置机械化性能更高的农业机械，可以极大的提高种植、耕作效益，杜绝重大农机安全事故，保证全村农业经济高效安全快速发展。

- (三）项目收益分配

项目实施后的经营收入和其他收入,在分别提取 20%的公益金和20%的公积金、减除税金、生产费用和管理等费用后，将剩余60%作为项目分红。提取的公益金用于村及合作社公共事务、福利事业开支，公积金用于合作社扩大生产经营项目，更好服务全村经济发展。

八、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月26日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月26日印发