宝陈农发〔2022〕91号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金周原镇

营子头村农业社会化服务中心建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报营子头村农业社会化服务中心建设项目实施方案的报告》(周镇政字〔2022〕100号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施营子头村农业社会化服务中心建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点:营周原镇营子头村

（二）建设规模

1.新建轻钢结构粮食临时储藏库563平方米。

2.购置农机具12台套。

（三）建设项目内容

项目实施的主体为陈仓区周原镇人民政府。建设内容为钢结构粮食临时储藏库563平方米，长37.14米，宽15.18米，高6米，柱距采用6.0m经济型柱距，购置4LZ-9E2雷沃谷神小麦收割机2台，雷沃欧豹2004拖拉机2台，龙丰液压翻转犁2套，大疆无人喷雾机1台，鲁工抓草机1台，西安亚奥250G旋耕机2台，农乐(兴农）土豆收获机1台，山东奥龙深松免耕分层施肥精良播种机1台，修建水肥一体化300亩配套设施，维修旧井1眼，新建机井房，配套水泵及电缆线等。

二、项目招标方式确定

根据农业生产实际，因项目投资结构中建设投资比重不大和项目投产期限紧等特定原因，为节省前期成本和争取夏收前投产，拟采用邀请招标方式进行项目发包。

三、项目工期安排

1.2022年5月20日完成项目工程建设。

2.2022年6月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

3.2022年7月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、投资估算：

| 子项 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储藏库 | 钢结构，长37.14米，宽15.18米，高6米，柱距采用6.0m | 563㎡ | 982.6元 | 55.32 |
| 水肥一体化 | 1、施肥机定时控制三通道施肥机3*600L/h（1台） 2、施肥桶600L带搅拌机（3套） 3、施肥过滤器1寸Y型叠片过滤器及连接管路（3套） 4、首部管路配件总成DN80线缆 控制线施连接件（1套） 5、 LX090F离心砂石过滤器，法兰接头，3寸(50m /h)（1台） 6、双组合过滤流量40m/h进出口3寸（1台） 7、远传压力表与远程遥控启停控制（1台） 8、底阀DN80（1个） 9、逆止阀DN80（1个） 10、蝶阀DN80PVC材料（1个） 11、软接DN80（1个） 12、吸水管组及连接件（1套） | 300亩 |  | 45.6 |
| 福田小麦收割机 | 雷沃谷神4LZ-9E2 | 2台 | 15.8万元 | 31.6 |
| 拖拉机 | 雷沃欧豹2004型2台 | 2台 | 24.25万元 | 48.5 |
| 大疆无人机 | TP20P | 1台 | 6.98万元 | 6.98 |
| 土豆收获机 | 农乐200 | 1台 | 5.2万元 | 5.2 |
| 抓草机 | 鲁工938 | 1台 | 6.8万元 | 6.8 |
| 液压犁 | L12-11X-14-3龙丰355 | 2台 | 3.3万元 | 6.6 |
| 旋耕机 | 西安亚奥250G | 2台 | 1.95万元 | 3.9 |
| 深松免耕施肥精播机宽幅播 | 山东奥龙2BY5F-5 | 1台 | 5.9万元 | 5.9 |
| 旧井维修改造 | 新建机房12平方米，旧井洗井（空压机）水泵更换200QJ186-20-18.5含DN80钢泵管160m一套防水电缆YJV3*10 主电源电YJV3*25+1*16 配电柜一套。 | 1眼（180深） | 11.6万元 | 11.6 |
| 总投资成本 |  |  |  | 228 |

五、对脱贫户的扶持情况

该项目作为发展农村经济、提升带贫益贫致富水平项目，坚持脱贫户优先参与项目建设，吸纳136户脱贫家庭劳动力在项目建设阶段参与务工，按市场价格付给劳务费用，增加脱贫家庭收入渠道。在项目建成运营环节，对脱贫家庭20人进行农业机械操作技术培训，使脱贫人员掌握新型农业机械使用技能，全程参与农业社会化服务。通过让脱贫人员掌握科学技能，提高自身生存技能和家庭收入渠道，从而稳定增加家庭收入，由政策性脱贫向技能型脱贫转变，从根本上稳固脱贫成果。

六、资金筹措方案及财政衔接资金用途

该项目建设资金预算228万元，资金筹措来源为省级财政衔接补助资金。资金使用主要包括：新建粮食储藏库、水肥一体化、旧井维修改造和购置农业机械，其中用于农业设施建设116.42万元，购置农业机械111.58万元。

七、项目绩效目标及社会效益

项目建设预期经济效益，项目建成后对全村经济发展和脱贫人口帮扶具有重要意义。

（一）经济效益预期：村农业社会化服务中心建设项目建成，全村主要粮食作物耕、种、收综合机械化水平达到96%以上，可以实现全村近千余人次从田间劳作中解放出来，从事当地二、三产业发展或外出务工，预计户均可增加收入2000元以上，2022年全村可增加经济收入103万元以上，对发展全村经济，提高全村农户收入，经济效益十分可观。并且在2022年夏秋两季收种中，新建设施和购置机械全部投入使用，充分发挥项目效益，预计年生产粮食超过1500吨。

（二）社会效益预期：

1.农业社会化服务中心建设项目建成，将全面提高全村农业生产社会化服务能力，完善农业专业化服务市场，提升种植、加工、销售能力和水平，有效推动村组土地良性流转、机械化耕种、专业化服务行为，推动全村农业发展向现代化迈进。

2.农业社会化服务中心建设和投入运营，为脱贫家庭提供了掌握就业技能和增加非农业收入渠道，可以为脱贫家庭提供50个以上稳定就业岗位，提升由政策性脱贫向技能性脱贫转变效果。从根本上稳定脱贫成果。

3.配置机械化性能更高的农业机械，可以极大的提高种植、耕作效益，杜绝重大农机安全事故，保证全村农业经济高效安全快速发展。

八、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月26日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月26日印发