宝陈农发〔2022〕46号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金慕仪镇

羊肚菌种植配套建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇上报的《2022年中省衔接财政资金项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2022〕49号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省衔接财政资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施肚菌种植配套建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.项目名称：慕仪镇羊肚菌种植配套建设项目

2.项目建设性质：新建

3.项目申报单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

4.建设地址：宝鸡市陈仓区慕仪镇孙家村

5.项目投资：项目总投资279万元，申请省级财政衔接资金279万元。

6.项目建设规模及内容

新建长47米、宽13.64米的轻钢结构厂房一座，建筑面积641.25平方米；新建食用菌流水线一座，包含购置JX-D全自动双筒装袋机1台，JX-T双工位全自动套环机1台，JX-A双工位全自动扩孔盖盖机1台，安装JX-013Z全自动（外）套环供料系统1套，JX-013Z1全自动（内）盖子供料系统1套，JX-J菌袋内扩孔（插棒）式接种机3台，JX-ZD半自动装袋机2台，JX-FD灭菌架全自动上筐机1台，JX-ASA15M不锈钢内胆灭菌柜1台，JX-ZXS灭菌架1套，JX-DF1型4立方一级拌料仓1座，JX-DF2型4立方二级拌料仓1座，JX- CG-K型4立方二级拌料仓顶置式振动筛1套，JX-SA1一级提升机1套、JX-SA2二级提升机2套，JX-FL4四口分料塔1座，JX-A生产线动力控制总成1套，生产线配套不锈钢滚筒轴式平面送传送线1套，生产线配套不锈钢滚筒轴式90度转角传送线2套，菌袋传送皮带式传送带1套，1吨环保锅炉1台，营养包装机2台。

7.项目投资概算

①47米*13.64米厂房轻钢结构工程，建筑面积641.25平方米，单价963.66元/平方米，共计617954元。

②购置JX-D全自动双筒装袋机1台，合计51.6万元。

③JX-T双工位全自动套环机1台，合计21万元。

④JX-A双工位全自动扩孔盖盖机1台，合计11.5万元。

⑤安装JX-013Z全自动（外）套环供料系统1套，单价1.8万元；JX-013Z1全自动（内）盖子供料系统1套，单价1.8万元，合计3.6万元。

⑥JX-J菌袋内扩孔（插棒）式接种机3台，单价4.5万元，合计13.5万元。

⑦JX-ZD半自动装袋机2台，单价2.15万元，合计4.3万元。

⑧JX-FD灭菌架全自动上筐机1台，合计11万元。

⑨JX-ASA15M不锈钢内胆灭菌柜1台，合计28.5万元。

⑩JX-ZXS灭菌架1套，30个，单价3200元，合计9.6万元。

安装拌料仓3套，包含JX-DF24立方二级拌料仓一座，单价6.75万元，JX-DF14立方一级拌料仓一座，单价6.75万元，合计13.5万元。

JX- CG-K型4立方二级拌料仓顶置式振动筛1套，合计1.95万元。

安装JX-SA1一级提升机1套，单价3.5万元，JX-SA2二级提升机2套，单价3.5万元，合计10.5万元。

JX-FL4四口分料塔1座，单价6.5万元，JX-A生产线动力控制总成1套，单价3.5万元，合计10万元。

生产线配套不锈钢滚筒轴式平面送传送线1套共3台，单价1.2万元，合计3.6万元；生产线配套不锈钢滚筒轴式90度转角传送线2套，单价0.85万元，合计1.7万元。共计5.3万元。

菌袋传送皮带式传送带1套2条，单价0.3万元，合计0.6万元。1吨环保锅炉1台，单价4.5万元，合计4.5万元；营养包装机2台，单价3.95万元，合计7.9万元。共计13万元。

安装费及其他费用，合计9.3555万元。

以上投资合计2800000元。

8.项目建设期限：2022年4月——2022年7月

- 9.招标方式的确定：慕仪镇羊肚菌种植配套建设项目，总投资279万元，经镇政府研究决定采用招标方式为公开招标。

二、对脱贫户的扶持情况

1.带动脱贫户就业

项目实施过程中，季节性用工以脱贫户为主，每天20人左右，日工资60元以上，带动脱贫户增加了工资性收入。

2.收益分配

收益分配依据当年实际收益采取分红模式，保底分红5%，预计保底分红不低于13.95万元，各村平均不低于6.975万元，分红所得收益70%作为村级扶贫基金，用于两个村的产业扶持、扶贫救助等，30%用于项目管护及项目新的投资建设及发展使用。

三、项目资金来源：项目总投资279万元，申请省级财政衔接资金279万元。

四、项目实施要求：

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年12月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月14日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月14日印发