宝陈农发〔2022〕47号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金慕仪镇齐东村

农产品销售服务市场建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇上报的《2022年中省衔接财政资金项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2022〕49号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省衔接财政资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施慕仪镇齐东村农产品销售服务市场建设项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

该项目主要是建设钢结构式三层农产品交易中心一座，并配套相关设施，项目建成后能解决周边农产品销售渠道不畅，品牌效益不明显、价格不稳定等问题。

1.建设地点及规模：项目位于慕仪镇齐东村街道西侧，渭北南环线北侧，交通便利，地理位置优越，主要是建设钢结构式三层农产品交易中心一座，用于农产品、传统手工艺文化等展示销售，带动全镇农产品展销，提升农产品价值等，同时承担全镇消费扶贫重任，提升脱贫成效质量。

2.建设内容：新建钢结构式农产品交易中心一座，1372.5平方米，附属建设消防通道，铺设给水水路532米，排水管网458米，电路965米（含消防水路），配套消防灭火器15个，消防栓3个等消防设施。

（1）交易中心建设：新建钢结构式3层农产品交易中心一座，面积1372.5平方米，并配套消防通道，共计207.1425万元

（2）配套设施：铺设给水水路532米，排水管网458米，电路965米，消防设施一套。共计8.3666万元。

（3）消防设施：配备灭火器15个，消防栓3个，消防管道118米，共计4.491万元。

项目总投资合计220万元。

3.项目建设期限：2022年4月——2022年7月

4.土地性质：建设用地

二、对脱贫户的扶持情况

1.项目实施后，慕仪镇齐东村、五星村可按比例参与分红，收益分配依据农产品消费扶贫交易中心当年实际收益采取浮动分红模式，保底分红5%。预计保底最低分红不低于11万元，各村平均不低于5.5万元。分红所得收益70%作为村级扶贫基金，用于两个村的产业扶持、扶贫救助等，30%用于项目管护及项目新的投资建设及发展使用。

2.在项目建设过程中，优先使用脱贫户，预计可提供就业岗位5个，人均增收6000元，项目建成后，提供日常管护岗位3个，预计人均年增收10000元以上。

三、资金筹措方案及财政衔接资金用途

1.项目计划投资220万元，申请中央财政衔接资金220万元，全部用于慕仪镇齐东村农产品销售服务市场建设项目建设。

2.招标方式的确定：经镇政府研究决定采用招标方式为公开招标。

四、项目实施要求：

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月15日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月15日印发