宝陈农发〔2022〕86号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金新街镇东沟门村

养殖场产业路硬化项目实施方案的批复

新街镇人民政府：

你镇上报的《关于上报2022年新街镇东沟门村养殖场产业路硬化项目实施方案的报告》(宝陈新政字〔2022〕84号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年财政专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施东沟门村养殖场产业路硬化项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

1.建设地点及规模

建设地点位于新街镇东沟门村五组。硬化水泥道路0.951公里，新修涵洞2处，铺设涵管3个。

2.建设内容

对东沟门村五组朱家沟至燕家山养殖场0.951公里道路进行水泥硬化，路基宽4米，硬化路面宽3.5米，厚18公分，新修涵洞2处，铺设涵管3个，涵洞两端砌八字墙。

3.投资估算

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面硬化 | ㎡ | 3328.5 | 130 | 432705 |  |
| 2 | 路基处理工程 | m | 951 | 126 | 119826 |  |
| 3 | 双孔涵洞 | 处 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 4 | 单孔涵洞 | 处 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 5 | 路肩培土 | 米 | 1902 | 6 | 11412 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 683943 |  |

- 项目资金来源

- 项目总投资68万元，全部为省级级财政衔接补助资金。

- 项目招投标方式

- 项目以公开招标方式进行实施。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月26日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2022年4月26日印发