宝陈农发〔2022〕84号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金新街镇

核桃园村养殖场产业基础设施项目实施方案的批复

新街镇人民政府：

你镇《关于上报2022年新街镇核桃园村养殖场产业基础设施项目实施方案的报告》(宝陈新政字〔2022〕87号）收悉。经区农业农村局4月19日中省财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施核桃园村养殖场产业基础设施项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点：新街镇核桃园村。

2.建设内容：路总长250米，宽4.5米，厚0.18米，新修水渠100米，宽0.4米，深0.4米。修筑挡土墙273立方米。

- 3.建设期限：2022年4月至2022年6月。

4.投资估算：

投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面硬化 | ㎡ | 1125 | 130 | 146250 |  |
| 2 | 路基处理工程 | m | 250 | 126 | 31500 |  |
| 3 | 排水渠 | m | 100 | 300 | 30000 |  |
| 4 | 砌片石挡土墙 | ㎡ | 273 | 960 | 262080 |  |
| 5 | 路肩培土 | 米 | 500 | 6 | 3000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 472830 |  |

- 5.招投标方式：新街镇核桃园村养殖场产业基础设施项目，总投资47万元，经镇政府研究决定采用招标方式为公开招标。

- 二、项目资金来源：该项目申请中省财政衔接资金47万元，全部用于新街镇核桃园村养殖场产业基础设施项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月26日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月26日印发