宝陈农发〔2022〕88号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接补助资金新街镇菜园村

农业社会化服务建设项目实施方案的批复

新街镇人民政府：

你镇上报的《关于上报2022年新街镇菜园村农业社会化服务建设项目实施方案的报告》(宝陈新政字〔2022〕83号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年财政专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施菜园村农业社会化服务建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

1.建设地点及规模

建设地点位于新街镇菜园村委会隔壁废弃羊场。项目建设包购买各种农业机械14台，新建钢构库房，硬化晾晒场地，配套相应水电设施。

2.建设内容

①基础设施部分：总占地2476平方米。其中包括：新建钢结构粮食临时仓贮库房990平方米，棚内设两面隔墙隔开，形成三间，每间10米；新建钢构机械停放房200平方米；硬化晾晒场1226平方米，长46米，宽26.65米，周边设置透视围栏；新建钢结构配套仓贮房60平方米，内部隔成4间，每间3米宽；钢构矿棉板吊顶，每间装单扇防盗门；新建排水渠100米。

②机械部分：购置中联重科RN1404型拖拉机2台，久保田4LZ-3(PRO758Q)收割机1台，配套农机具1套（液压翻转犁、液压旋耕机），正牵引方草捆打捆机1台，免耕播种施肥机，玉米免耕施肥精播机，秸秆粉碎还田机，电子汽车衡一台，东风多利卡D6-N农用汽车一辆，深松机一台，玉米收割机一台，8米输送带一台。

③配套部分：配套相应水电消防设施。

3.投资估算

- 投资估算表

| 类型 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施部分 | 粮食仓储房 |  | ㎡ | 990 | 839.7 | 831303 |  |
|  | 配套仓贮房 |  | ㎡ | 60 | 840 | 50400 |  |
|  | 机械停放棚 |  | ㎡ | 200 | 600 | 12000 |  |
|  | 排水渠 |  | m | 100 | 200 | 20000 |  |
|  | 围栏 |  | m | 66 | 502.5 | 33165 |  |
|  | 晾晒场 |  | ㎡ | 1226 | 109 | 133634 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1080502 |  |
| 类型 | 项目名称 | 结构规格形式型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） |  |
| 机械部分 | 轮式拖拉机 | 中联重科RN1404 | 台 | 2 | 145000 | 290000 |  |
|  | 液压翻转犁 | 荥阳华丰1LFD-335 | 台 | 1 | 13500 | 13500 |  |
|  | 旋耕机 | 西安亚澳1GKNB-230G | 台 | 1 | 15000 | 15000 |  |
|  | 免耕播种施肥机 | 西安亚澳2BMG-14(7)(230) | 台 | 1 | 35000 | 35000 |  |
|  | 玉米免耕施肥精播机 | 农哈哈2BYFSF-5 | 台 | 1 | 13500 | 13500 |  |
|  | 秸秆粉碎还田机 | 华北牦牛4J225 | 台 | 1 | 14000 | 14000 |  |
|  | 正牵引方草捆打捆机 | 上海世达尔9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 台 | 1 | 118000 | 118000 |  |
|  | 电子汽车衡 | 3*9米30吨 | 台 | 1 | 48800 | 48800 |  |
|  | 农用汽车 | 东风多利卡D6-N | 台 | 1 | 91700 | 91700 | 用来运输收割机 |
|  | 全喂入式联合收割机（含一副梯子） | 久保田4LZ-3(PRO758Q) | 台 | 1 | 169000 | 169000 |  |
|  | 深松机 | 山东华运1S-250（曲面铲） | 台 | 1 | 18500 | 18500 |  |
|  | 玉米收割机 | 山东巨明4YZP-4M | 台 | 1 | 25000 | 25000 |  |
|  | 8米输送带 |  | 台 | 1 | 15000 | 15000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 867000 |  |
| 水电消防配套部分 | 水电及消防配套 |  |  |  | 25000 | 25000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 25000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1972502 |  |

- 项目资金来源

- 项目总投资196万元，全部为中央级财政衔接补助资金。

- 项目招投标方式

- 项目以公开招投标方式进行实施。

四、项目绩效目标

项目建成后可为脱贫人口新增固定就业岗位6个，新增季节性用工60人；可间接带动为本项目提供运输、销售等相关产业的脱贫户260户。同时带动周边其他村集体经济的发展，促进当地农业产业结构的调整，对改变村级集体经济落后的现状能起到积极的促进作用。通过培育主导产业，调整农业结构，优化区域布局，将进一步巩固种植产业在当地的发展地位，实现可持续发展。项目建成后，采取租赁形式出租，租赁费用于村集体建设及困难群众救助，有效促进社会稳定。

五、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月26日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2022年4月26日印发