宝陈农发〔2022〕45号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金贾村镇

广福村粮食社会化服务项目实施方案的批复

贾村镇人民政府：

你镇《关于上报2022年中央和省级财政衔接补助资金产业项目实施方案的报告》(宝陈贾政字〔2022〕45号)收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中央和省级财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合扶贫项目管理规定，同意你镇实施广福村粮食社会化服务项目，现批复如下：

一、 项目建设内容及规模：

1.建设地点及规模：项目地点在广福村原小学院内，为撤并小学，占地面积5亩，距离底县县级公路100多米，粮食临时储藏库1000平方米采用轻钢结构主体设计，檐口高度6.0m。室外铺设2000平方米的粮食晾晒场地及风干等设施。

2.建设内容：项目实施主体为陈仓区贾村镇人民政府。建设主要内容为钢结构粮食临时储藏库1000平方米，晾晒场地2000平方米，机械库100平方米，电动门及门房、100吨地磅1台，购置装载机1台、揉丝机1台、拖拉机1台及配套设备。

3.投资估算：

| 子项 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储藏库 | 30mX36m | 1000 ㎡ | 1430 | 143 |
| 晾晒场 | 1500㎡+500㎡ 水泥厚度180mm | 2000㎡ | 130 | 26 |
| 机械库 | 高5米 | 100 ㎡ | 400 | 4 |
| 电动门及门房 | 114型或118型（不锈钢） | 1套 | 10 | 10 |
| 地磅 | 100吨 | 1台 | 120000 | 12 |
| 装载机 | T938 | 1台 | 110000 | 11 |
| 揉丝机 | 9YFZ-2.2A | 1台 | 195000 | 19.5 |
| 拖拉机及梨、宽播、旋耕机 | M2004-5G | 1台套 | 345000 | 34.5 |
| 总投资成本 |  |  |  | 260 |

- 4.招标方式的确定：经镇政府研究决定采用招标方式为竞争性磋商。

- 5.项目实施进度

（1）2022年4月1号-2022年4月20日完成项目招标。

（2）2022年4月底前完成工程开工前准备工作。

（3）2022年6月底前，完成项目机械购置和全部基建。

- 项目资金来源：该项目总投资260万元，其中省级衔接资金230万元，村级自筹30万元。

三、对脱贫户的扶持情况

1.提供就业岗位

通过项目实施进一步拓宽脱贫户及村民就近务工岗位，增加脱贫户和村民收入，合作社按照统一管理的产业发展模式，即可提高农户收入，也可解决脱贫户脱贫巩固提升的现实问题，实现村集体资产的高效利用和集体经济收入大幅增加。同时村集体经济的发展又成为合作社的反哺，两者优势互补，互利共赢，即可壮大村集体经济规模，也可稳固村集体经济的可持续发展。项目的建成及带动广福村脱贫户增加分红收入，也可发展壮大村级集体经济。项目实施过程中，季节性用工以脱贫户为主，日工资80元以上，带动脱贫户增加了工资性收入。

2.壮大村集体经济

召开村集体经济组织会议，与脱贫户建立利益联结机制，依托村集体经济组织，运用“龙头企业+村集体经济+脱贫户”的模式运营，制定发展计划，大力发展产业帮扶培育机制，做大做强主导产业，通过村集体经济组织解决脱贫户因缺资金、缺技术、缺劳力等因素制约产业发展的问题，真正将产业扶贫资金用于发展壮大村级集体经济和带贫益贫上。该项目实施后可增加村集体收入15万元。

3.进行分红

项目运行后可解决集体经济薄弱、脱贫户内生动力不足等一系列问题。村级经济组织的发展，增加了脱贫户收入，村里也有了集体经济收入。同时，村集体组织完善管理制度，建立按劳分配、按股分配等差异化分红制度，形成有效的激励模式，极大的激发脱贫户内生动力。收益分配依据当年实际收益采取分红模式，保底分红30%，分红所得收益70%作为村级扶贫基金，用于广福村的产业扶持，30%用于项目管护及项目新的投资建设及发展使用。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照《宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（宝陈乡振发〔2021〕26号）要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料收集整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月13日

抄送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月13日印发