宝陈农发〔2022〕50号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金赤沙镇东一村

姚花沟花椒交易中心完善提升项目实施方案的批复

赤沙镇人民政府：

你镇上报的《2022年中央财政衔接资金东一村姚花沟村集体经济花椒交易中心完善提升项目实施方案的报告》(赤镇政字〔2022〕58号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施东一村姚花沟村集体经济花椒交易中心完善提升项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

- 1.对花椒色选车间和仓储车间地面涂刷地胶1200平方米、涂刷墙裙地胶640平方米。

- 2.购置花椒清选机4台（型号KYX6规格X1-38000重量500-800kg）、花椒选刺机2台（宽度2米）、冷库专用电瓶叉车1台（升降高度3.5米）、动力叉车1台（升降高度4.5米）、10米传送机2台、周转托盘200个、地牛5个（液压 2吨）、大棚卷闸门5个（高8米、宽6米）、冷藏车1台（4.2米厢式 115马力 柴油型）、50吨地磅1套、404拖拉机旋耕机带犁1套。

- 3.建设花椒产品展示平台1处。

- 4.新建6.4×3.8m交易中心配套公共卫生间1座。

二、投资估算：预算总投资96万元。

项目预算明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共卫生间 | m2 | 24.32 | 3600 | 87552 |
| 2 | 地面涂刷地胶 | m2 | 1200 | 120 | 144000 |
| 3 | 涂刷墙裙地胶 | m2 | 640 | 180 | 115200 |
| 4 | 花椒产品展示平台建设 | 处 | 1 | 15000 | 15000 |
| 5 | 花椒清选机（型号KYX6规格X1-38000重量500-800kg） | 台 | 4 | 39650 | 158600 |
| 6 | 花椒选刺机（宽度2米） | 台 | 2 | 27965 | 55930 |
| 7 | 冷库专用电瓶叉车（升降高度3.5米） | 台 | 1. | 27250 | 27250 |
| 8 | 动力叉车（升降高度4.5米） | 台 | 1. | 45000 | 45000 |
| 9 | 10米传送机 | 台 | 2 | 14500 | 29000 |
| 10 | 周转托盘 | 个 | 2 | 265 | 53000 |
| 11 | 地牛（液压 2吨） | 个 | 5 | 8500 | 42500 |
| 12 | 大棚卷闸门（高8米、宽6米） | 个 | 5 | 5500 | 27500 |
| 13 | 冷藏车（4.2米厢式 115马力 柴油型） | 台 | 1 | 59468 | 59468 |
| 14 | 50吨地磅 | 套 | 1 | 50000 | 50000 |
| 15 | 404拖拉机旋耕机带犁 | 套 | 1 | 50000 | 50000 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 960000 |

三、招投标方式：本项目执行“三重一大”要求选择具有相应资质的施工单位和供应商。项目建设时间5月10至6月20日。

四、项目资金来源及用途：该项目总投资96万元，申请中央财政衔接资金96万元，主要用于提升花椒交易中心的功能化、效益化、产值化，提升花椒交易中心交易环境，完善交易中心配套设施。

五、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月15日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月15日印发