宝陈农发〔2022〕51号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金赤沙镇西一村

1、2组乡村振兴示范村提升改造项目实施方案的批复

赤沙镇人民政府：

你镇上报的《2022年中省财政衔接资金西一村1、2组乡村振兴示范村提升改造项目实施方案的报告》(赤镇政字〔2022〕57号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施西一村1、2组乡村振兴示范村提升改造项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.在西一村街道铺筑长 420m，均宽11.5m，厚5cm(AC-13 细粒式沥青混凝土面层)沥青路面一条，设置减速带1处，增设交通标线。

- 2.提升改造街道两侧人行道1615㎡。

###### 3.投资估算：预算项目总投资 90.33 万元，其中路面工程 42.22万元，交通工程及沿线设施工程 3.06万元，路槽、路肩及中央分隔带工程 7.71 万元，C20 砼挡块工程 1.78 万元，人行道工程 26.82 万元，环境提升工程 8.74 万元。

4.招投标方式：本项目执行“三重一大”要求选择具有相应资质的施工单位和供应商。项目建设时间5月10至6月20日。

西一村1、2组乡村振兴示范村提升改造项目的实施，将彻底提升西一村1、2组的生态环境面貌，改善群众的出行条件，促进村民经济发展，该项目的实施，受益村民81户，可扶持带动村民户34户，提升改善2000户群众出行条件。

二、项目资金来源：项目总投资90.33万元，申请中央财政衔接资金85万元，自筹5.33万元。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作， 确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月15日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月15日印发