宝陈农发〔2022〕44号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金阳平镇

东风村有机肥生产项目（一期）实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇上报的《2022年中省财政衔接资金东风村有机肥生产项目（一期）实施方案》(宝陈阳镇政发字〔2022〕76号)收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施东风村有机肥生产项目（一期）项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)项目建设地点

项目建设地点位于东风村磷肥厂院内，土地性质为建设用地（备案5亩），距离西宝高速蔡家坡出口5公里，关中环线出入口1.5公里，西宝中线1公里，阳平铁路物流基地4公里，阳蔡南线(陆港大道）穿村而过，交通十分便利。

- 项目招投标方式

- 项目以公开招标的方式进行实施。

（三）项目建设内容及投资预算

项目建设内容主要包括：固体有机肥生产车间建设、检验监测辅助系统建设。项目具体建设内容如下：

1.原辅料购置：年产10000吨规模有机肥生产厂需要粪便6950吨，需要添加菌剂50吨。

2.固体有机肥生产配套：固体有机肥生产车间（翻刨车间厂房、翻刨机、粉碎机、包装机、计量系统、铲车等）、菌剂仓库、成品仓库。

3.检验监测辅助系统：以便携式检测仪器为主，肥料有机质含量测定仪器，便携式土壤多参数测定仪等。

二、项目收益分配情况

项目建成投入使用后，预计每年直接增加村集体经济收入150万元，为脱贫户每年分红2000元/人；提供公益性岗位100余个，为脱贫户提供稳定就业岗位50个，带动270户脱贫户增加收入，实现持续稳定增收，巩固脱贫成果。

- 资金筹措方案及财政衔接资金用途

（一）项目投资估算：该项目计划总投资272.5万元，项目投资预算表如下：

项目投资预算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 估算单价 | 估算总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固体有机肥生产车间 |  |  |  | 247.5 |  |
| 1 | 厂房(45m x 10m x 8m) | 1 | 座 | 50 | 50 | 3600㎡ |
| 2 | 库房及水泥地面固化 | 1 | / | 40 | 40 | 2500㎡ |
| 3 | 翻刨机 | 1 | 台 | 60 | 60 | 6米，0.8米深 |
| 4 | 粉碎机 | 1 | 台 | 5 | 5 | 原料粉碎 |
| 5 | 筛分机 | 1 | 台 | 3 | 3 | 原料筛分 |
| 6 | 配料机 | 1 | 台 | 10 | 10 | 物料配方 |
| 7 | 搅拌机 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 | 物料搅拌 |
| 8 | 造粒机 | 1 | 台 | 5 | 5 | 有机肥专用造粒机 |
| 9 | 烘干机 | 1 | 台 | 8 | 8 | 造粒后，烘干 |
| 10 | 冷却机 | 1 | 台 | 6.5 | 6.5 |  |
| 11 | 颗粒筛分机 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | 颗粒筛分 |
| 12 | 粉碎机 | 1 | 台 | 1 | 1 | 回料破碎 |
| 13 | 输送机 | 1 | 台 | 10 | 10 | 物料输送，按米计价 |
| 14 | 包装机 | 1 | 台 | 5 | 5 | 含计量系统 |
| 15 | 铲车 | 1 | 台 | 30 | 30 |  |
| 16 | 热风炉 | 1 | 台 | 5 | 5 | 提供热源 |
| 17 | 电力系统 | 1 | 套 | 5 | 5 |  |
| 二 | 检验监测辅助系统 |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 肥料有机质含量测定仪器 | 1 | 台 | 10 | 10 | 有机质 |
| 2 | 便携式土壤多参数测定仪 | 1 | 台 | 15 | 15 | 养分 |
| 三 | 合计 | / | / | / | 272.5 |  |

（二）项目资金筹措方案

项目计划总投资272.5万元，其中省级财政衔接资金200万元，企业自筹72.5万元。

（三）项目实施进度安排

该项目计划3月26日完成项目申报、审批及前期准备工作；4月10日前完成招投标等工作，4月11日开工建设；5月25日全面竣工、验收审计，6月1日正式投入使用。镇政府、村委会安排专人进行项目管理，镇财政所负责资金的监管。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照《宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（宝陈乡振发〔2021〕26号）要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料收集整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年5月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月12日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2022年4月12日印发