宝陈农发〔2022〕42号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金阳平镇

西枸村食用菌产业基地建设项目实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇《2022年中省财政衔接资金西枸村食用菌产业基地建设项目计划实施方案》(宝陈阳镇政发字〔2022〕64号)收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施西枸村食用菌产业基地建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)项目建设地点

项目建设地点位于西枸村境内，土地性质属于农用设施用地备案9.8亩，距离西宝高速蔡家坡出口5公里，关中环线出入口1.5公里，西宝中线1公里，阳平铁路物流基地4公里，阳蔡南线(陆港大道）穿村而过，交通十分便利。

(二)项目招投标方式

项目以公开招标的方式进行实施。

（三）项目建设内容

项目计划在农用设施用地范围内建设，项目用地性质为农用设施用地，计划新建：

1.场地道路硬化: 3800平米（114m×10m ×2m;30m×17m×2m;20m×25m;厚度均为20cm）；

2.农具存放点：10间216㎡；

3.冷库放置架300个（1.2m×2m×2m）；

4.叉车1台（3吨）；

5.配套的电力、排水、照明等基础设施建设。

- 二、对脱贫户的收益分配计划和扶持计划

项目建成投入使用后，预计每年直接增加村集体经济收入60万元，为已脱贫户每年分红1500元/人，积极带动周边各村扩大蔬菜种植规模260余亩，提供公益性岗位200余个，为已脱贫户提供稳定就业岗位50个，实现持续稳定增收。

三、资金筹措方案及财政衔接资金用途

（一）项目投资估算

该项目计划总投资130万元，投资预算表如下：

项目投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 估算单价 （万元） | 估算总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地道路硬化（114m×10m ×2m;30m×17m×2m;20m×25m;厚度均为20cm | 125 | ㎡ | 0.0125 | 47.5 |
| 2 | 农具看护房（共计216㎡） | 10 | 间 | 3.24 | 32.4 |
| 3 | 冷库放置架（1.2m×2m×2m） | 300 | 个 | 0.08 | 24 |
| 4 | 叉车（3吨） | 1 | 辆 | 13 | 13 |
| 5 | 配套的电力、排水、照明等基础设施 |  |  |  | 13.1 |
| 合计 |  |  |  |  | 130 |

（二）项目资金筹措方案

项目计划总投资130万元，全部为省级财政衔接资金。

（三）项目实施进度安排

该项目计划2月28日前完成项目申报、审批及前期准备工作；3月31日前完成招投标等工作，4月10日开工建设；5月25日前全面竣工、验收审计，6月1日正式投入使用。项目镇级、村级安排专人进行管理，镇财政所做好资金的监管。

五、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照《宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（宝陈乡振发〔2021〕26号）要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料收集整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月11日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2022年4月11日印发