宝陈农发〔2022〕145号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中央第二批财政衔接资金县功镇

陈家庄村26组产业路维修项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇《关于上报陈家庄村26组产业路维修项目实施方案的报告》(陈功政字〔2022〕95号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施陈家庄村26组产业路维修项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

项目建设地点位于县功镇陈家庄村26组。

- (二)建设内容

陈家庄村修复砂石产业路一处，起点26组晁永利家门口到26组，长3200米，宽3米，厚0.18米。该项目建设的内容为路基挖土方15583m³，铺筑18cm厚天然砂砾面层9600㎡，培土路肩576m³，新修M7.5浆砌片石挡土墙60m³，沿线埋设钢筋混凝土圆管涵2道。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年8月。

(四)投资估算：

根据设计路线工程估算总价为34.5万元。天然砂砾面层，单价按18元/平方米计算，工程量为9600平方米，估算价为17.28万元；挖方路基按每立方米5元计算，工程量为15583立方米，路基挖方估算价为7.79万元（包括运输至就近位置）；挡土墙按每立方米450元计算，工程量为60m³，估算价为2.70万元；培土路肩按每立方米30元计算，工程量为576m³，估算价为1.73万元；涵洞按每道15000元计算，工程量为2道，估算价为3.00万元。其他费用为2.00万元。

(五)招标方式的确定：陈家庄村26组产业路维修项目，总投资34.5万元，经镇政府研究决定采用招标方式为竞争性磋商。

二、项目资金来源：该项目中央第二批财政衔接资金31.5万元，群众自筹3万元，全部用于县功镇陈家庄村26组产业路维修项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月22日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月22日印发