宝陈农发〔2022〕85号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中央（第二批）财政衔接补助资金贾村镇

蒲公英茶厂改扩建项目实施方案的批复

贾村镇人民政府：

你镇上报的《关于上报贾村镇蒲公英茶厂改扩建项目实施方案的报告》(宝陈贾政字〔2022〕77号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年财政专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施蒲公英茶厂改扩建项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

1.建设地点及规模

建设地点位于龙尾村二组桥南路南。项目新建、改造共计1355平方米生产厂房、硬化场地350平方米。

2.建设内容

新建钢结构蒲公英加工厂房855平方米（47.5m×18m）；改造农产品交易区200平方米(22.2m×9m)；改造农产品储藏室300平方米；场地硬化350平方米，厚18厘米。

- 3.投资估算

- 贾村镇蒲公英茶厂改扩建项目

| 子项 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢构蒲公英加工厂房 | 47.5*18 | 855平方米 | 1206 | 103.1 |
| 改造农产品交易区 | 22.2*9 | 200平方米 | 300 | 6 |
| 改造农产品储藏室 |  | 300平方米 | 200 | 6 |
| 场地硬化 |  | 350平方米 | 140 | 4.9 |
| 总投资 |  |  |  | 120 |

- 项目资金来源

- 项目总投资120万元，全部为中央级财政衔接补助资金。

- 项目招投标方式

- 项目以竞争性磋商方式进行实施。

四、项目实施要求：

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月26日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2022年4月26日印发