宝陈农发〔2022〕58号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年香泉镇前锋村微生物无水环保

一体式公厕建设项目实施方案的批复

香泉镇人民政府：

你镇上报的《2022年中央（第二批）财政衔接补助资金香泉镇前锋村微生物无水环保一体式公厕建设项目实施方案的报告》(宝陈香政发〔2022〕83号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年中央（第二批）和区级财政衔接专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施农村公厕建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点及规模

在前锋村移民点建设微生物无水环保一体式公厕一座。

（二）建设内容

1.建设微生物无水环保轻钢结构一体式公厕一座，建筑面积30㎡，蹲坑7个（4男3女）；包括混凝土圈梁及地基处理。

2.8套设备，7个蹲位下各配置1套微生物降解设备；洗手台下配置1套四格式尿液处理装置；男厕3个小便斗（成人2个，儿童1个），同时配备洗手池、整容镜、衣帽钩。

3.男女厕门采用优质铝合金材质门，尺寸： 800x2100mm；厕所大门为仿铜双开防盗门，尺寸：1800mmx2400mm；

4.满足防水和保温隔热的要求，屋面采用沥青瓦铺设，室内屋顶采用隔热保温夹芯板材制作安装；

5.公厕应设置标识，字体及颜色与公厕相协调，标识应符合相关要求。

（三）项目资金来源

项目总投资29.5万元，全部为中央级财政衔接资金。

- 二、项目招投标方式

- 项目以竞争性磋商的方式进行实施。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月25日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2022年4月25日印发