宝陈农发〔2022〕xxx号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年区级财政衔接资金阳平镇

三联村人居环境提升项目实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇上报的《2022年区级财政衔接资金阳平镇三联村人居环境提升项目实施方案的报告》(宝陈阳镇政发〔2022〕78号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年区级财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施三联村人居环境提升项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设内容：对郭家村北环路总长320米，砌砼道沿640米，道路300米，五组新街两侧进行总长度155米进行改造提升；三个自然村围绕铁路北侧尹家村的南段、东段、西段共三条排污渠进行修建，排污渠总长1100米；新建公厕一座，使用面积30平方米，男厕蹲位4个，小便池4个女厕蹲位2个，洗手池2个，化粪池10m³。

（二）建设地点及规模：该项目建设地点在三联村郭家村北环路、砌砼道沿、道路，五组新街两侧进行改造提升；三个自然村围绕铁路北侧尹家村的南段、东段、西段共三条排污渠进行修建；新建公厕一座，使用面积30平方米。

二、项目招投标方式

项目以“三重一大”的方式进行实施。

三、对贫困户的扶持情况

人居环境提升整治项目实施后，可有效改善三联村村内排污条件及生产生活质量，有效解决三联村环境卫生基础设施差的问题。保障了全村农业生产正常运行，为全村群众及92户脱贫户生产、生活提供了良好环境。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算

该项目计划总投资60万元，投资预算表如下：

郭家村北环路、五组新街改造提升项目资金估算表

| 序号 | 项目材料 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240实心景观墙含基础 | 320米 | 305.75 | 97840.0 |  |
| 2 | 砼道牙制作安装 | 640米 | 38.36 | 24550.4 |  |
| 3 | 土方回填 | 320立方米 | 19.37 | 6198.4 |  |
| 4 | 外购黄土 | 425..4立方米 | 20.0 | 8508.0 |  |
| 合计 | 136396.8元 |  |  |  |  |

总长1100米排污渠项目资金估算表

| 序号 | 项目材料 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼U型水渠800*800 | 1100米 | 125.5 | 138010.2 |  |
| 2 | U型水渠盖板 | 1100米 | 36.0 | 39593. |  |
| 合计 | 177,603.2元 |  |  |  |  |

新建公厕项目资金估算表

| 序号 | 项目材料 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土方 | 38立方米 | 4.74 | 180.12 |  |
| 2 | 3:7灰土回填 | 5.32立方米 | 126.66 | 673.83 |  |
| 3 | 基础土方回填 | 11.07立方米 | 19.37 | 214.43 |  |
| 4 | 砖基础 | 3.29立方米 | 372.05 | 1224.04 |  |
| 5 | 240砖墙：M7.5混和砂浆 | 10.32立方米 | 399.62 | 4124.08 |  |
| 6 | 现浇混凝土 | 14.7平方 | 706.63 | 10387.53 |  |
| 7 | 墙体、预制构件钢筋 | 2.81吨 | 6647.65 | 18679.87 |  |
| 8 | 化粪池 | 10立方米 | 859.99 | 8599.9 |  |
| 9 | 彩钢门 | 2樘 | 795.92 | 1591.84 |  |
| 10 | 塑钢窗 | 4樘 | 742.32 | 2969.28 |  |
| 11 | 内外墙面、屋顶处理 | 288.22平方米 | 110.34 | 31801.62 |  |
| 12 | 排水管 | 14米 | 42.04 | 588.56 |  |
| 13 | 水电费用 | 30平方米 | 100 | 3000.00 |  |
| 14 | 加厚防冻橡塑ppr管及龙头、冲水阀、灯具等 |  |  | 57973.43 |  |
| 15 | 内外墙瓷砖 | 200平方米 | 90 | 18000.0 |  |
| 16 | 工资（含技工工资、粗工工资、设计施工安装费） |  |  | 126000.0 |  |
| 合计 |  |  |  | 286008.53 |  |

（二）项目资金筹措方案

项目计划总投资60万元，资金来源全部为区级财政衔接资金。

四、项目实施进度安排

该项目计划4月13日前完成项目申报、审批及前期准备工作；4月15日开工建设；6月10日前全面竣工、验收审计，6月11日正式投入使用。镇级、村级安排专人进行项目管理，镇财政所负责资金的监管。

五、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月24日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月24日印发