宝陈农发〔2022〕60号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年区级财政衔接资金阳平镇

大帐寺村排污渠改造项目实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇上报的《2022年区级财政衔接资金阳平镇大帐寺村排污渠改造项目实施方案的报告》(宝陈阳镇政发〔2022〕77号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年区级财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施大帐寺村排污渠改造项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设内容：1.排水渠需改造长度1500m，计划对原来排水渠两边渠身硬化加高0.3m，厚度0.15m。2.排水渠两侧每隔10m实施0.2m*0.2m柱体加固（商砼材料）。3.渠边两侧用黄土围固。

（二）建设地点及规模：该项目建设地点在大帐寺村高速路到村北北一街，共计1500m。

二、项目招投标方式

项目以“三重一大”的方式进行实施。

三、对脱贫户的扶持情况

大帐寺村排污渠项目实施后，可改善人居环境，解决雨水淹没农田现象，保障了农业生产正常运行，对全村群众及34户脱贫户生产、生活提供了良好环境。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算

该项目计划总投资40万元，投资预算表如下：

项目投资估算表

| 序号 | 项目材料 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械费 | 500工时 | 200元／时 | 100000元 |  |
| 2 | 人工费 | 1500工 | 120元／工 | 180000元 |  |
| 3 | 清淤、清理杂物、拉运 | 300m³ | 150元／m³ | 45000元 |  |
| 4 | 商砼 | 150m³ | 440元／m³ | 66000元 |  |
| 5 | 黄土 | 500m³ | 18元／m³ | 9000元 |  |
| 合计 | 400000元 |  |  |  |  |

（二）项目资金筹措方案

项目计划总投资40万元，资金来源全部为区级财政衔接资金。

五、项目实施进度安排

该项目计划4月25日前完成项目申报、审批及前期准备工作；5月1日开工建设；6月10日前全面竣工、验收审计，6月11日正式投入使用。镇级、村级安排专人进行项目管理，镇财政所负责资金的监管。

六、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月24日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月24日印发