宝陈农发〔2022〕97号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年区级财政衔接资金周原镇

五联村生产路建设项目实施方案的批复

周原人民政府：

你镇《关于上报2022年周原镇五联村生产路建设项目实施方案的报告》(周镇政字〔2022〕105号）收悉。经区农业农村局4月19日区级财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施五联村生产路建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

1.建设地点：周原镇五联村生产道路建设项目，位于周原镇五联村。项目主要包括建设五联村水泥产业路硬化等相关配套设施。

2.建设内容：配套建设产业园生产道路。五联村新建产业路4条1000米。硬化田家坡通向6.7组老庄基耕地266米*4米*0.18米生产路，8.9组庄南通向老庄基耕地554米*4米*0.18米生产路，4.5组庄南通向老庄基耕地142米*4米*0.18米生产路，3组街道通向庄西耕地生产路38米*5米*0.18米生产路。

- 3.建设期限：2022年4月至2022年7月。

4.投资估算：

| 周原镇五联村生产道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 建设内容 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 |  | 产业道路硬化 | 18cm厚水泥混凝土面层 | ㎡ | 3718 | 103.43 | 384552.74 |
| 2 |  |  | 10cm厚砂砾调平层 | ㎡ | 4130 | 11.22 | 46338.60 |
| 4 |  |  | 路基挖方 | m³ | 1156.4 | 4.41 | 5099.72 |
| 5 |  |  | 利用土方填筑 | m³ | 346.92 | 11.83 | 4104.06 |
| 6 |  |  | M7.5浆砌片石挡土墙 | m³ | 82.5 | 427.95 | 35305.87 |
| 8 |  |  | 培路肩 | m³ | 114.8 | 40.05 | 4597.74 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 4800000 |

- 5.招投标方式：五联村生产路建设项目，总投资48万元，经镇政府研究决定采用招标方式为竞争性磋商。

- 二、项目资金来源：该项目申请区级财政衔接资金48万元，全部用于周原镇五联村生产路建设项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月27日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月27日印发