宝陈农发〔2022〕90号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于陈仓区2022年区级财政衔接资金慕仪镇孙家村（原凤朝村）产业路项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇上报的《关于上报慕仪镇2022年区级财政衔接资金项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2022〕93号）收悉。经4月19日陈仓区2022年中央和区级财政衔接专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施孙家村（原凤朝村）产业路项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点及规模

- 项目建设地点在慕仪镇孙家村原凤朝村片区，主要包含硬化产业路5条，共计2.5公里。

- 2.建设内容

- 硬化混凝土产业路2.5公里，道路路基宽度5米，路面宽度4米，混凝土路面厚度18厘米，C30混凝土,路基采用砂砾铺设，厚度15厘米，安装减速带两处，凸面镜1个。

- 投资概算

- ①硬化产业路2.5公里，混凝土路面厚度18厘米，C30混凝土，路面宽度4米，单价114.83元/平方米，总计1148300元；路基采用砂砾铺设，厚度15厘米，道路路基宽度5米，单价为23.98元，总计289803元。共计1438103元。

- ②场地清理、清表路肩培土共计42000元，机械、减速带、凸面镜等其它费用16897元，减速带8米，单价300元，合计2400元，凸面镜1个600元。共计61897元。

- 项目总投资150万元。

- 项目资金来源

- 项目总投资150万元，全部为区级财政衔接补助资金。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月27日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2022年4月27日印发