宝陈农发〔2022〕116号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于陈仓区2022年提前下达省市级财政衔接资金

慕仪镇灌溉机井维修项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇上报的《关于上报慕仪镇灌溉机井维修项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2022〕76号）收悉。经4月21日陈仓区新增2022年财政衔接专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施灌溉机井维修项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点

- 项目建设地点在慕仪镇7个行政村。

- 2.建设规模

- 维修养护机井15眼，分两个标段施工，涉及灌溉面积1.1万亩。Ⅰ标段为慕仪镇农田灌溉机井维修项目低压用电工程，Ⅱ标段为慕仪镇农田灌溉机井维修水利设施配套工程。

- 3.建设内容和投资概算

Ⅰ标段慕仪镇农田灌溉机井维修项目低压用电工程涉及齐东村、第三村、第四村、黎明村、五星村、团结村、洞坡村7个村8处。建设内容为：1.新立电杆￠190*12M/15基、￠150*10M/4基、￠350*12M/2基；2.新架10kV线路JKLYJ-10/0.8km；3.敷设低压电缆YJLV22-3*50+1/1.65km、YJLV22-3*70+1/0.455km；4.新装100kVA配变1台、80kVA配变1台、杆上配电箱2面、低压表箱27处；5.开挖杆坑21处、拉线坑开挖、回填4处。

Ⅱ标段慕仪镇农田灌溉机井维修项目水利设施配套工程涉及7个村15口机井。维修内容为：安装启动柜15台，安装水泵11台，更换泵管1549米，更换防水电缆1720米，检修水井3个，安装井房门2套，安装配电箱13个，洗井5口，新建泵房2个。

Ⅰ标段慕仪镇农田灌溉机井维修项目低压用电工程预算资金45.602137万元，Ⅱ标段慕仪镇农田灌溉机井维修项目水利设施配套工程预算62.297863万元，共需资金107.9万元。

二、项目资金来源和招投标方式

项目总投资107.9万元，全部为省级财政衔接补助资金。Ⅰ标段慕仪镇农田灌溉机井维修低压用电工程招标方式为单一来源采购；Ⅱ标段慕仪镇农田灌溉机井维修水利设施配套工程招标方式为竞争性磋商。

三、项目绩效目标

项目建成后，将会极大改善七个村1.1万亩耕地的灌溉条件，提高耕地基础设施综合水平，增强农作物应对高温干旱天气的能力，提高农户种植秋粮的积极性，为稳定全年粮食产量，增加秋粮播种面积将发挥巨大作用。带动农户和脱贫户1080户，9100人。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年5月11日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                     2022年5月11日印发