宝陈农发〔2022〕146号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省新增财政衔接资金县功镇谢家崖村集体经济合作社山羊养殖基地项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇《关于上报谢家崖村集体经济合作社山羊养殖基地项目实施方案的报告》(陈功政字〔2022〕171号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施谢家崖村集体经济合作社山羊养殖基地项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

项目建设地点位于县功镇谢家崖村10组崔家沟。

- (二)建设内容

建设现代化养羊场一个；硬化场地602平方米；修建羊舍两栋429.26平方米；储藏室三间57.66平方米；卫生防疫室2间38.19平方米；隔离车间1间19.49平方米；饲料场一个400平方米；运动场1150平方米；蓄粪池一个30立方米；蓄水罐1套；农用三轮车一辆，拉水40PE管网300米。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年9月。

(四)投资估算：

谢家崖村集体经济合作社山羊养殖基地项目估算表

| 子项 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬化场地 | 150mm原C25混泥土 | 602 ㎡ | 130 | 7.826 |
| 羊舍两栋 | 20.48m*10.48m*2 | 429.26㎡ | 1000 | 42.926 |
| 储藏室三间 | 9.24mX6.24m | 57.66㎡ | 1300 | 7.4958 |
| 卫生防疫室2间 | 6.12mX6.24m | 38.19㎡ | 1300 | 4.9647 |
| 隔离车间 | 3.12m*6.24m | 19.47㎡ | 1300 | 2.5311 |
| 蓄粪池 | 5m*3m*2m | 30立方米 | 650 | 1.95 |
| 给水管网 | PE40管 | 300米 | 70 | 2.1 |
| 蓄水罐 | 10立方米 | 1套 | 40000 | 4 |
| 饲料场 | 20mX20m | 400㎡ | 300 | 12 |
| 运动场 | 150mm原C25混泥土 45m*30m-20m*10m | 1150㎡ | 130 | 14.95 |
| 农用三轮车 |  | 1辆 | 8000 | 0.8 |
| 总投资成本 |  |  |  | 101.5436 |

- (五)招标方式的确定：谢家崖村集体经济合作社山羊养殖基地项目，总投资101.5436万元，经镇政府研究决定采用招标方式为公开招标。

- 二、项目资金来源：该项目中省新增财政衔接资金100万元，群众自筹1.5436万元，全部用于县功镇谢家崖村集体经济合作社山羊养殖基地项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月22日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月22日印发