宝陈农发〔2022〕139号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省新增财政衔接资金拓石镇

拓石村集体经济金丝菊产业园项目实施方案的批复

拓石镇人民政府：

你镇《关于上报拓石村集体经济金丝菊产业园项目实施方案的报告》(陈拓政发〔2022〕190号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施拓石村集体经济金丝菊产业园项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

项目建设地点位于拓石村中心广场西侧。

- (二)建设内容

- 新修冷库1座，砖混结构200平米，库容700立方米；新建仓储间1间，砖混结构188.46平米，内设烘干设备1台；新打灌溉井1眼，配套灌溉管网300米，配电设备1套；太阳能灭虫灯30瓦10盏。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年9月。

(四)投资估算：

拓石镇拓石村集体经济金丝菊产业园项目估算表

| 项目名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拓石村集体经济金丝菊产业园项目 | 冷藏库（配套冷风设备及配套设施） | 200平米 | 2450元 | 49万元 |
|  | 仓储间 | 180平米 | 1550元 | 27.9万元 |
|  | 烘干设备7PD | 1台 | 6万元 | 6万元 |
|  | 灌溉井1眼 | 口径1米，深20米 | 1500元 | 3万元 |
|  | 灌溉管网 | 300米 | 40元 | 1.2万元 |
|  | 配电设备（电线，路灯，配电箱） | 1套 | 2万元 | 2万元 |
|  | 太阳能灭虫灯30瓦 | 10盏 | 900元 | 0.9万元 |
| 合计 | 90万元 |  |  |  |

- (五)招标方式的确定：拓石村集体经济金丝菊产业园项目，总投资90万元，经镇政府研究决定采用招标方式为“竞争性磋商”。

- 二、项目资金来源：该项目中省新增财政衔接资金90万元，全部用于拓石镇拓石村集体经济金丝菊产业园项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月14日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月14日印发