宝陈农发〔2022〕141号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省新增财政衔接资金新街镇

四村联建西山黑猪日粮加工中心项目实施方案的批复

新街镇人民政府：

你镇《关于上报四村联建西山黑猪日粮加工中心项目实施方案的报告》(宝陈新政字〔2022〕143号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施四村联建西山黑猪日粮加工中心项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

- 新街镇柳巷村四组原沙厂

- (二)建设内容

钢结构原料库、加工车间、成品库、检验化验室等共计2000平方米；硬化厂房地面2000平方米，厚度20公分；硬化4.5米宽道路300米,厚度20公分；硬化晾晒场700平方米，厚度20公分；新建混凝土消防水池400立方米及管网300米；雨污三级沉淀地400立方米及管网400米；日粮发酵池500立方米；50吨地磅1套；水电设施各1套；合计开挖土方5000立方米；回填土方7000立方米，附属机械由承租方购置。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年9月。

(四)投资估算：

新街镇四村联建西山黑猪日粮加工中心项目估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面及厂房地面硬化 | ㎡ | 3350 | 150 | 502500 |  |
| 2 | 加工车间、成品库、检验化验室 | ㎡ | 2000 | 560 | 1120000 |  |
| 3 | 硬化晾晒场 | ㎡ | 700 | 150 | 105000 |  |
| 4 | 雨污三级沉淀池 | m³ | 400 | 180 | 72000 |  |
| 5 | 日粮发酵池 | m³ | 500 | 180 | 90000 |  |
| 6 | 地磅1套 | 台 | 1 | 156000 | 156000 |  |
| 7 | 开挖土方 | m³ | 5000 | 20 | 100000 |  |
| 8 | 回填土方 | m³ | 7000 | 23 | 161000 |  |
| 9 | 消防水池 | m³ | 400 | 180 | 72000 |  |
| 10 | 管网 | m | 700 | 60 | 42000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2420500 |  |

- (五)招标方式的确定：四村联建西山黑猪日粮加工中心项目，总投资242万元，中省财政衔接资金投入240万元，剩余部分村级自筹,经镇政府研究决定采用招标方式为“公开招投标”。

- 二、项目资金来源：该项目申请中省财政衔接资金240万元，全部用于新街镇四村联建西山黑猪日粮加工中心项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月16日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月16日印发