宝陈农发〔2022〕149号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年市级提前批财政衔接资金东关街道办

贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境

改造提升项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办《关于上报贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境改造提升项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2022〕182号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境改造提升项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

项目建设地点位于东关街道贾家崖村、南阳村、双碌碡村。

- (二)建设内容

- ①贾家崖村计划为排水渠加盖3000米。②南阳村铺设人行道砖340㎡，道沿170块；砌墙青砖18000块③双碌碡村铺设人行道地砖1697㎡，其中进村主路两侧铺设1066㎡，村委会门口东西路631㎡。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年9月。

(四)投资估算：

项目投资估算表

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贾家崖村排水渠加盖 | 排水渠加盖3000米 | 56元/米 | 17万元 |
| 南阳村铺设人行道砖、道沿、砌墙 | 人行道砖340平方米 | 146元/平方 | 6.5万元 |
|  | 道沿170块×0.6米 | 38元/米 |  |
|  | 青砖18000块 | 0.638元/块 |  |
| 双碌碡村铺设人行道地砖 | 铺设人行道地砖1697平方，其中进村主路两侧铺设1066㎡，村委会门口东西路631㎡。 | 97元/平方 | 16.5万元 |
| 合计 |  |  | 40万元 |

- (五)招标方式的确定：贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境改造提升项目，总投资40万元，经街道办事处研究决定采用招标方式为竞争性磋商。

- 二、项目资金来源：该项目市级提前批财政衔接资金40万元，全部用于东关街办贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境改造提升项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月23日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月23日印发