宝陈农发〔2022〕134号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年市级提前批财政衔接资金周原镇

第二村标准化公厕建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报第二村标准化公厕建设项目实施方案的报告》(周镇政字〔2022〕176号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施第二村标准化公厕建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

项目建设地点位于周原镇第二村文化广场东南角。

- (二)建设内容

新建74m2公共卫生厕所一座：蹲坑20个，其中男厕8个、女厕12个；小便池6个，无障碍坐便器2个；配套冲水箱20套，分隔门20格，配套玻璃钢化粪池20m³、相关电器、开关、灯具等；地面铺设防滑地砖。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年7月。

(四)投资估算：

周原镇第二村标准化公厕建设项目估算表

| 序号 | 主要项目 | 子项 | 数量 | 单价 | 造价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公厕 | 公厕 | 74m2 | 2735元/m2 | 202390 |
| 2 | 配套设施 | 蹲坑 | 20个 | 180元/个 | 3600 |
| 3 |  | 小便池 | 6个 | 400元/个 | 2400 |
| 4 |  | 无障碍坐便器 | 2个 | 1500元/个 | 3000 |
| 5 |  | 冲水箱 | 20套 | 300元/套 | 6000 |
| 6 |  | 分隔门 | 20格 | 650元/格 | 13000 |
| 7 |  | 玻璃钢化粪池 | 20m³ | 560元/m³ | 11200 |
| 8 |  | 烘手器 | 2个 | 700元/个 | 1400 |
| 9 |  | 灭蝇灯 | 2个 | 240元/个 | 480 |
| 10 |  | 开关 | 6套 | 17元/套 | 102 |
| 11 |  | 灯具 | 6套 | 265元/套 | 1590 |
| 12 |  | 窗户 | 5套 | 980元/套 | 4900 |
| 13 |  | 门 | 1副 | 2600元/副 | 2600 |
| 14 |  | 拖把池 | 2个 | 360元/个 | 720 |
| 15 |  | 面盆、龙头 | 8套 | 360元/套 | 2880 |
| 16 |  | 瓷砖 | 260m2 | 150元/m2 | 39000 |
| 17 |  | 防滑地砖 | 206块 | 23元/块 | 4738 |
| 项目总造价 |  |  |  |  | 300000 |

- (五)招标方式的确定：第二村标准化公厕建设项目，总投资30万元，经镇政府研究决定采用招标方式为“三重一大”。

- 二、项目资金来源：该项目市级提前批财政衔接资金30万元，全部用于周原镇第二村标准化公厕建设项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月13日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月13日印发