宝陈农发〔2022〕号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年市级提前批财政衔接资金坪头镇

人居环境提升项目实施方案的批复

坪头镇人民政府：

你镇《关于上报坪头镇人居环境提升项目实施方案的报告》(宝陈坪政发〔2022〕118号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施坪头镇人居环境提升项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

项目建设地点位于坪头镇大坪村、码头村、庵里村。

- (二)建设内容

1.在大坪村一、三、六组新建村庄排水渠1处220米，铺设盖板491米,其中一组排水渠加盖板（0.7*0.8m矩形盖板）161m，三组新修50*50C20砼排水渠220m，加盖板（0.7*0.8m矩形盖板）220m，2.在码头村二、三、五组新建村庄排水渠铺设盖板673米，其中铺设（0.5*0.5m矩形盖板）516m，铺设（0.5*0.7m矩形盖板）157m；3.在庵里村新建村庄排40*40C20混凝土水渠1处376m，铺设（0.5*0.7m矩形盖板）376m。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年8月。

(四)投资估算：

项目投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70*80cmC25钢筋砼盖板 | 块 | 762.00 | 165.74 | 126293.88 | 大坪村 |
| 2 | 50*50C20排水渠 | m | 220.00 | 220.81 | 48578.20 | 大坪村 |
| 3 | 120*50cmC25钢筋砼盖板 | 块 | 220.00 | 219.27 | 48239.40 | 大坪村 |
| 4 | 50*50cmC25钢筋砼盖板 | 块 | 1032.00 | 79.26 | 81796.32 | 码头村 |
| 5 | 50*70C25cmC25钢筋砼盖板 | 块 | 314.00 | 105.46 | 33114.44 | 码头村 |
| 6 | 40*40C20排水渠 | m | 376.00 | 220.81 | 83024.56 | 庵里村 |
| 7 | 50*70cmC25钢筋砼盖板 | 块 | 752.00 | 105.49 | 79328.48 | 庵里村 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 500375.28 |  |

- (五)招标方式的确定：坪头镇人居环境提升项目，总投资50万元，经镇政府研究决定采用招标方式为三重一大。

- 二、项目资金来源：该项目市级提前批财政衔接资金50万元，全部用于坪头镇人居环境提升项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年8月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月13日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月13日印发