宝陈农发〔2022〕143号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年市级提前批财政衔接资金阳平镇

窑底村、联合村、新秦村、港头村、三联村、五星村、晁阳村人居环境整治改造提升项目实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇《关于上报窑底村、联合村、新秦村、港头村、三联村、五星村、晁阳村人居环境整治改造提升项目实施方案的报告》(宝陈阳镇政发〔2022〕152号）收悉。经区农业农村局6月9日中省新增和市级提前批财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施窑底村、联合村、新秦村、港头村、三联村、五星村、晁阳村人居环境整治改造提升项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)建设地点

该项目建设地点紧邻西宝中线北侧。

- (二)建设内容

（1）在窑底村新建D60U型渠50米，在五星村新建D50U型渠810米；（2）修复加固部位回填土706立方米，清理加固部位垃圾。（3）修复加固部位模板工程2180平方米，修复加固部位预埋钢筋3.73吨，修复加固部位混凝土浇筑269立方米。

- (三)建设期限：2022年6月至2022年7月。

(四)投资估算：

阳平镇人居环境整治改造提升项目估算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修复加固部位垃圾清理 | 工时 | 692 | 130 | 89960 |  |
| 2 | 修复加固部位预埋钢筋 | T | 3.73 | 5850 | 21820 |  |
| 3 | 修复加固部位模板工程 | ㎡ | 2180 | 75 | 163500 |  |
| 4 | 修复加固部位混凝土浇筑 | m³ | 269 | 420 | 112980 |  |
| 5 | 机械费 | 工时 | 500 | 200 | 100000 |  |
| 6 | 修复加固部位回填土 | m³ | 706 | 55 | 38830 |  |
| 7 | 窑底村新建D60U型渠 | 米 | 50 | 355 | 17750 |  |
| 8 | 五星村新建D50U型渠 | 米 | 810 | 315 | 255160 |  |
| 9 | 总计 |  |  |  | 800000 |  |

- (五)招标方式的确定：窑底村、联合村、新秦村、港头村、三联村、五星村、晁阳村人居环境整治改造提升项目，总投资80万元，经镇政府研究决定采用一事一议的方式实施项目。

- 二、项目资金来源：该项目申请中省财政衔接资金80万元，全部用于阳平镇窑底村、联合村、新秦村、港头村、三联村、五星村、晁阳村人居环境整治改造提升项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年6月17日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年6月17日印发