宝陈农发〔2024〕27号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金

周原镇太子沟村农业社会化服务玉米配套

服务建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报周原镇太子沟村农业社会化服务玉米配套服务项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕65号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施太子沟村农业社会化服务玉米配套服务项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：周原镇太子沟村农业社会化服务玉米配套服务项目位于周原镇太子沟村。

- 建设内容：新建钢架玉米装笼长600米，宽1.2米，

- 高3米。

- 玉米笼工程技术标准

- 材质：梁柱采用Φ50mm钢管，网格栅采用35mm*35mm塑料网，笼顶采用0.4mm厚深灰色压型彩钢板。

- 二、资金来源及用途

项目总投资30万元，申请财政衔接补助资金30万元，全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ50空心圆钢管 | 米 | 5500 | 40元/米 | 220000元 |
| 2 | 35mm*35mm塑料网 | 平方米 | 4386 | 14元/平方米 | 61400元 |
| 3 | 0.4mm厚深灰色压型彩钢板 | 米 | 1000 | 15元/米 | 15000元 |
| 4 | 底托盘 | 平方米 | 720 | 5元/平方米 | 3600元 |
| 合计 |  |  |  |  | 300000元 |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“三重一大”的方式实施。

2024年6月底前完成项目工程建设。

- 2024年7月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案。

- 四、项目联农带农机制发挥

- （一）联农带农情况

项目建设过程中，预计参与群众10人，通过劳务用工形式增加群众收入。

项目建成后，为群众提供就业岗位，拓宽群众收入渠道。以资产租赁形式，村集体经济组织收到租金，按照村收益分配制度进行分配。群众可以以实惠的价格进行农业生产，降低群众农业生产成本。预计年储存粮食超过300吨，经济效益预计能达到1.5万元。

- （二）帮扶模式类型

预计以带动农业生产、差异化分配为主。

- （三）收益分配制度

1.收益分配确定原则

年度收益分配应依据当年收益情况，原则上按照收益的70%用于分配（分红），按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，实行差异化分配，重点用于集体成员分红，公益劳动、帮扶救助和先进奖励等。30%用于发展壮大村级集体经济，主要用于扩大村集体经济规模、公益事业建设、公共设施维护等支出。

2.分配办法

30%份额用于发展壮大村级集体经济，发展村级公益事业。70%份额用于给村级集体经济成员分红、对于突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户，监测户救助、对于特殊家庭困难学生上学资助、关心热爱公益事业、疫情防控志愿者、环境卫生整治突出者、星级文明户等奖励、对参加村级公益劳动的一般脱贫户、监测户、低保户进行补助。具体分配办法视本村实际情况确定。

- 五、项目绩效目标

项目建设预期经济效益，项目建成后对全村经济发展和脱贫人口帮扶具有重要意义。

1.项目建成后，将全面提高太子沟村农业社会化服务玉米配套服务能力，完善农业专业化服务市场，提升加工、销售能力和水平，有效推动村组土地良性流转、机械化耕种、专业化服务行为，推动全村农业发展向现代化迈进。

2. 太子沟村农业社会化服务玉米配套服务建设和投入运营后，为确保粮食安全打好基础。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月18日印发

- 2024年3月18日