宝陈农发〔2024〕164号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年凤阁岭镇建河村椒果示范园

产业路硬化项目实施方案的批复

凤阁岭镇人民政府：

你镇《关于上报2024年凤阁岭镇建河村椒果示范园产业路硬化项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施建河村椒果示范园产业路硬化项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于建河村三、四、五组。

2.建设内容：①道路硬化1200m、厚18cm，其中：三组硬化道路400m、宽3m，四组硬化道路600m，宽4m，五组硬化道路200m、宽3m；②新修排水渠600m，其中：三组新修排水渠500m，四组新修排水渠100m。

- 二、资金来源及用途

项目总投资90万元，全部为财政衔接资金90万元。项目资金全部用于产业路建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路硬化 | ㎡ | 4200 | 172 | 722400 | 结构层为：15cm厚天然砂砾垫层+18cm厚C30水泥混凝土面层 |
| 1.1 | 3米宽道路 | ㎡ | 1800 | 172 | 309600 | 长600m，厚18cm；路面强度4.0Mpa |
| 1.2 | 4米宽道路 | ㎡ | 2400 | 172 | 412800 | 长600m，厚18cm；路面强度4.0Mpa |
| 2 | 新修排水渠 | m | 600 | 296 | 177600 | 30*30C20混凝土排水渠，渠壁厚度10cm |
| 合计 |  |  |  |  | 900000 |  |

- 三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月—10月完成道路硬化建设；

2024年10月—11月完成排水渠建设。

- 项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目建设过程中，用工用劳优先聘用脱贫户、监测户参与项目建设。通过项目实施能有效提升椒果示范园园内基础设施及产业路交通条件，降低群众生产运输成本，进一步提升品牌影响力，促进建河村椒果产业健康、高质高效发展。带动全村椒农、果农发展产业热情，提升农产品品质。项目建成后，预计可带动全村246户1200人（其中：脱贫户79户343人，监测户2户6人），户均增收500元。

五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月22日印发

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年8月22日