宝陈农发〔2024〕xx号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年市区级财政衔接资金周原镇

文广村人居环境整治项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年周原镇文广村人居环境整治项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕162号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施文广村人居环境整治项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：该项目位于周原镇文广村。

- 2.建设内容：提升改造七组排水渠1000m，周原大道道路修补及基本绿化；购置垃圾桶100个，垃圾车1辆，原垃圾场平整。

- 二、资金来源及用途

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7组40排水渠提升改造 | 米 | 1000 | 288.84 | 288840 | 排水渠清污、现浇道沿厚度12CM、高度30CM现浇排水渠混凝土盖板宽60CM、厚度≥10CM |
| 2 | 购置垃圾清运车 | 辆 | 1 | 27000 | 27000 | 五征牌自卸三轮汽车型号：7YP-1450DJF2N4 |
| 3 | 购置垃圾桶 | 个 | 100 | 265 | 26500 | 规格：240升 |
| 4 | 周原大道部分道路修补 | 处 | 116 | 298.28 | 34600 | 周原大道路段旧行道砖拆除116处，旧树根刨除116棵，行道砖铺贴恢复116㎡，树池恢复116套，行道砖土方回填恢复116M³，行道砖混凝土垫层浇筑（100mm）厚116㎡。 |
| 5 | 周原大道基本绿化 | 棵 | 116 | 160 | 18560 | 补植杨柳，胸径6CM、冠高2.8—3米 |
| 6 | 原垃圾场平整 | M³ | 1000 | 4.5 | 4500 | 土方回填 |
| 合计金额 |  |  |  |  | 400000 |  |

项目总投资40万元，申请财政衔接补助资金40万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年9月底前，完成项目工程建设。

- 2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 四、项目联农带农机制发挥

- 项目建设过程中，预计带动群众共15人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，将大力改善村容村貌，预计受益人口860户3150人，其中脱贫户180户530人。

- 五、项目绩效目标

文广村地理位置优越，是周原工业园核心发展区域渭北环线穿村而过，交通便利，该项目建成后，资产归村集体，受益人口860户3150人，其中脱贫户180户530人，能够大力改善村人居环境、创造更加良好的营商环境。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年7月1日印发

- 2024年7月1日