宝陈农发〔2024〕160号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年贾村镇花园村农业种植

加工一体化项目实施方案的批复

贾村镇人民政府：

你镇《关于上报2024年贾村镇花园村农业种植加工一体化项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施花园村农业种植加工一体化项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于贾村镇花园村。

2.建设内容：1、新建240平方米机械库，（长24m、宽10m）；2、购买M1404-5X（G4）拖拉机2台、配套2套（旋、犁、播及施肥机）；3、购买4LZ-7G2A（G4）7履带式全喂入谷物联合收割机2台；油菜割台1台；4、购置收割机运输板车1辆，1台磨粉机、1台农用三轮车。

- 二、资金来源及用途

项目总投资160万元，全部为财政衔接资金160万元。项目资金全部用于机械采购和机械库及配套设施建造。投资估算如下：

| 编号 | 设备购置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉机1404 （犁、旋、播） | 套 | 2 | 275000 | 55 | 拖拉机(M1404-5X（G4）) 旋耕机(1GKN-2507) 液压翻转犁(1LYF-J353) 旋耕施肥播种机2BFG-18(9)230 |
| 2 | 履带式收割机 | 台 | 2 | 200000 | 40 | 雷沃4LZ-7G2A(G4) |
| 3 | 三轮车 | 架 | 1 | 50000 | 5 | 28马力，十档变速箱 |
| 4 | 油菜(杂粮)割台 | 套 | 1 | 50000 | 5 | 4行 |
| 5 | 收割机运输板车 | 辆 | 1 | 150000 | 15 | 4200*2100*400； 151马力 |
| 6 | 磨粉机 | 台 | 1 | 64000 | 6.4 | 清粮机、电机及配套电力设施 |
| 7 | 机械库 | ㎡ | 240 | 1400 | 33.6 | （24m*10m*6m） 配套排水设施 |
|  | 合计 |  |  |  | 160 |  |

- 三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年11月20日前，完成项目工程建设。

2024年11月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目建成后，一是以资产自营或租赁形式，村集体经济组织收收入或租金，按照村收益分配制度进行差异化分配。二是村集体经济组织以实惠的价格对群众或者脱贫户进行农业生产，降低农业生产成本。

项目建成后，资产确权移交至村集体经济组织合作社经营，每年增收5万元以上。能有效缓解粮食收割机械不足的压力，改善生产条件，至少带动50名群众（其中脱贫户10户10人）。

五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年8月19日

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月19日印发