宝陈农发〔2024〕159号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年周原镇张谢村农业社会化服务

中心建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年中省第二批财政衔接资金农业项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局2024年8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，张谢村农业社会化服务中心建设项目符合项目管理规定，同意你镇实施该项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：张谢村村委会北。

2.建设内容：新建钢结构粮食储存库长24米、宽17米、计408㎡，硬化晾晒场地500㎡，购置收割机1台，拖拉机1台，旋耕机1台、调幅犁1台，打药机1台，粮食装卸设备1台。

二、资金来源及用途

项目建设投资120万元，全部为财政衔接补助资金。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。

投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构粮食储存库 | ㎡ | 408 | 1300 | 530400 | 长24m，宽17m，高5.7m |
| 2 | 晾晒场 | ㎡ | 500 | 100 | 50000 | C30混凝土硬化，长25m，宽20m，厚0.18m |
| 3 | 收割机 | 台 | 1 | 225000 | 225000 | 雷沃谷神4LZ-8R1(G4) |
| 4 | 拖拉机 | 台 | 1 | 218000 | 218000 | 雷沃欧豹M1604-5G(G4) |
| 5 | 多功能变速旋耕机 | 台 | 1 | 19600 | 19600 | 亚澳1GKNB-250G |
| 6 | 液压翻转调幅犁 | 台 | 1 | 35000 | 35000 | 龙丰1LYFT-350 |
| 7 | 粮食装卸设备 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 鲁宇942 |
| 8 | 打药机 | 台 | 1 | 62000 | 62000 | 迈特智能3WPZ-700A |
| 合计 |  |  |  |  | 1200000 |  |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年11月20日前完成项目工程建设。

2024年11月底完成项目后续结算和项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

通过实施该项目，可提供就业岗位20个。项目建成后，预计每年增加村集体收入6万元，预计带动150户600人（其中脱贫户30户110人）增加收入。

项目的实施将全面提高全村农业生产社会化服务能力，完善农业专业化服务市场，有效推动村组土地良性流转，提升机械化耕作水平和专业化服务能力，推动全村农业经济高效安全发展。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年8月20日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2024年8月20日印发