宝陈农发〔2024〕38号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金东关街道巩家泉村集体经济粮食烘干机建设项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办《关于上报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2024〕51号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施巩家泉村集体经济粮食烘干机建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：东关街道巩家泉村。

2.建设内容：①建设200平方米的钢构粮食仓库一处。②购置30吨烘干机2台；③配套燃气供能设施一套；④配套移动式皮带运输机一套。⑤配套购置粮食精选机一台。⑥配套购置粮食转运机一台等。

- 二、资金来源及用途

项目总投资150万元，申请财政衔接资金150万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢构粮食仓库 （长16米、宽12.5、高5.15米） | 平方米 | 200 | 1000 | 200000 |
| 2 | 5HHX-32型低温烘干机（日烘干量30吨） | 台 | 2 | 400000 | 800000 |
| 3 | 燃气供能设施 | 套 | 1 | 300000 | 300000 |
| 4 | 60移动式皮带运输机 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |
| 5 | 50型复式粮食精选机 | 台 | 1 | 70000 | 70000 |
| 6 | 942粮食转运机 | 台 | 1 | 70000 | 70000 |
|  | 合计 |  |  |  | 1500000 |

- 三、项目实施期限

- 2024年4月10日-2024年5月10日完成项目招标；

2024年5月30日前完成工程开工前准备工作；

2024年5月30日-2024年8月30日完成项目工程建设；

2024年9月30日前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街道办事处负责绩效评估资料上报；

2024年11月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

通过项目实施，在项目建设过程中设立10个就业岗位，对有劳动能力的脱贫户进行临时就业安置，项目建成收益后对全村77户221人脱贫户进行分红，按照3比7的比例进行收益分配，70%用于脱贫户养老保险补贴、公益性岗位补贴、收益分红等，多渠道增加农户收入，30%用于村级公益设施维护、村级滚动发展资金。

五、项目绩效目标

社会效益：带动农户和脱贫户，使全村粮食产业全面托管，主要以小麦，玉米，粮食烘干全程管理为主，全程服务作业达千亩以上,全部实现全面化、规模化作业目标。

经济效益：有效降低集体经济合作社10多万元的烘干支出，预计全年收益达12万元。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月27日印发

- 2024年3月27日