宝陈农发〔2024〕122号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年县功镇李家崖村通组公共照明

设施提升改造项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇《关于上报县功镇李家崖村通组公共照明设施提升改造项目的报告》(陈功政字〔2024〕143号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施李家崖村通组公共照明设施提升改造项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：该项目建设地点位县功镇李家崖村。

2.建设内容：拆除6、12、13、14组坏旧路灯98盏，更换安装98盏8米高太阳能路灯(瓦数100瓦)含基础。

二、资金来源及用途

项目总投资20万元，申请财政衔接资金20万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 子项 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能路灯（含基础） | 8米高，100瓦 | 98 | 2000 | 19.6 |
| 拆除怀旧路灯 | 20瓦 | 98 | 40.8 | 0.4 |
| 总投资成本 |  |  |  | 20 |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农及绩效目标

2024年县功镇李家崖村通组公共照明设施提升改造项目的实施，可改善李家崖村容村貌，提升村内环境卫生水平，为234户730名群众（其中脱贫户76户251人）的生活和出行提供方便。

建设项目过程中，预计参与建设脱贫人口、监测对象2人，一般户参与人数5人，通过劳务用工形式增加群众收入。人均年增收0.15万元。助推全镇生活质量提档升级健康发展。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月16日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2024年7月16日印发