宝陈农发〔2024〕115号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年东关街道双碌碡村南阳村

排水提升改造项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办上报的2024年东关街道双碌碡村南阳村等村排水提升改造项目的实施方案(宝陈东办字〔2024〕162号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施该项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：宝鸡市陈仓区东关街道双碌碡村。

2.建设内容：新建C25混凝土砌筑矩形排水沟一条，长度为526m，沟底宽0.6m，起点沟深0.8m，沟壁厚0.2m等。

二、资金来源及用途

项目总投资93.8114万元，其中财政衔接补助资金93万元。资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水设施 沟、槽工程 | 立方米 | 3195 | 56.47 | 180422元 | 人工开挖 |
| 2 | 排水沟基底处理工程 | 立方米 | 2748 | 65.00 | 178620元 | 基底人工整平、转运、夯实 |
| 3 | 混凝土排水沟主体工程 | 立方米 | 429 | 479.61 | 205753元 | C25混凝土 |
| 4 | 现浇混凝土排水沟支护、支模 | 立方米 | 429 | 315.98 | 135555元 |  |
| 5 | 防水层及伸缩缝 | 平方米 | 43 | 437.93 | 18831元 |  |
| 6 | 钢筋工程 | 吨 | 13.342 | 6612.50 | 88224元 | 含运输、加工、绑扎 |
| 7 | 线缆基础工程 | 公里 | 2.088 | 8177.68 | 17075元 |  |
| 8 | 线缆敷设（24芯） | 公里 | 5.22 | 6138.38 | 32042元 |  |
| 9 | 线缆敷设（48芯） | 公里 | 5.22 | 6984.07 | 36457元 |  |
| 10 | 线缆敷设（96芯） | 公里 | 5.22 | 8646.60 | 45135元 |  |
| 11 | 合计 | / | / | / | 938114元 | / |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥

通过项目实施进一步拓宽脱贫户及附近村民就近务工岗位，项目建设过程中提供岗位5个，增加脱贫户和村民收入，帮助脱贫户实现增收。

- 五、项目绩效目标

此项目建成后，可解决本村及周边防涝排水问题，为群众生产生活提供环境保障。

六、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月10日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2024年7月10日印发