宝陈农发〔2024〕43号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金周原镇

年产 25亿只食品包装瓶生产线项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年周原镇年产25亿只食品包装瓶生产线项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕84号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施2024年周原镇年产25亿只食品包装瓶生产线项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

- （一）建设地点及规模

在周原镇文广村建设年产25亿只食品包装瓶生产线项目一期原料车间一座。

- （二）建设内容

由周原镇文广村、高里村、有礼村，坪头镇坪头村、四沟滩村、南山村、西庄村、王家咀村，拓石镇东口村、孟家塬村、葛条岭村、九峰村、胡店村、马家湾村、小川村，赤沙镇宁里巴村、西冯村、东一村，凤阁岭镇后排村、张家川村共20个村集体，联合申请财政衔接资金2000万元。以带资入股形式，投资给宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司,用于宝鸡精珀雅玻璃制造有限公司新建一期原料车间一座，地上一层钢结构标准化厂房，长129.48米，宽64.48米，檐口高度19.3米，总建筑面积8348.87平方米。

- （三）投资估算

工程结构类型为门式刚架，火灾危险性类别为戊类，建筑屋面考虑有太阳能光伏板再生能源利用系统。

投资估算表

| 建设内容 | 工程名称 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建部分 | 地基处理灰土挤密桩11854根 | 71124m | 3550000 |
|  | 独立基础 78个 地梁 | 646m | 1700000 |
|  | 地面 | 8256㎡ | 1350000 |
|  | 维护墙体 | 6014㎡ | 400000 |
| 钢结构部分 | 钢柱、钢Q355B | 420T | 3360000 |
|  | 吊车梁 Q355B | 30T | 250000 |
|  | 次结构 Q235B | 100T | 800000 |
|  | 檩条 Q355B | 120T | 900000 |
|  | 杂项 |  | 250000 |
| 建筑维护 | 屋面彩钢板及保温 | 8348㎡ | 2100000 |
|  | 墙面彩钢板及保温 | 7700㎡ | 924000 |
|  | 门窗系统 | 1961㎡ | 1180000 |
|  | 天沟等辅材 | 129m | 396000 |
| 水电安装 | 消防管道 | 1266m | 1520000 |
|  | 电缆桥架 | 706m | 250000 |
|  | 配套器材 |  | 130000 |
| 变压器、吊车 |  |  | 940000 |
| 合计： |  |  | 20000000 |

- 资金安全

- 为了确保财政衔接资金安全及项目正常收益，宝鸡市育才房地产开发有限公司自愿将位于陈仓区千河镇陈仓大道中段甲16号院12幢2层01号商业，面积2035.57㎡，价值2010.736万元，给宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司作为担保。

- （五）项目实施期限

1.预计2024年6月底前完成项目工程建设。

2.预计2024年7月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 二、资金筹措方案及财政衔接资金用途

由陈仓区辖区内周原镇文广村、高里村、有礼村，坪头镇坪头村、四沟滩村、南山村、西庄村、王家咀村，拓石镇东口村、孟家塬村、葛条岭村、九峰村、胡店村、马家湾村、小川村，赤沙镇宁里巴村、西冯村、东一村，凤阁岭镇后排村、张家川村共20个村集体联合申请财政衔接资金2000万元投入宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司，投资期限10年，用于宝鸡精珀雅玻璃制造有限公司建设年产25亿只食品包装瓶生产线项目一期原料车间一座。

| 村名 | 申请财政衔接资金（万元） |
| --- | --- |
| 文广村 | 150 |
| 高里村 | 100 |
| 有礼村 | 100 |
| 坪头村 | 90 |
| 四沟滩村 | 90 |
| 南山村 | 90 |
| 西庄村 | 90 |
| 王家咀村 | 120 |
| 东口村 | 90 |
| 孟家塬村 | 90 |
| 葛条岭村 | 90 |
| 九峰村 | 90 |
| 胡店村 | 90 |
| 马家湾村 | 90 |
| 小川村 | 120 |
| 宁里巴村 | 90 |
| 西冯村 | 90 |
| 东一村 | 90 |
| 后排村 | 120 |
| 张家川村 | 120 |
| 合计 | 2000 |

- 三、联农带农机制

- （一）联农带农情况

该项目计划于2024年6月建成。在协议合作期间，宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司无论盈亏与否，每年按照投入2000万元的5％固定比例给予20个村集体分红（计100万元人民币），连续分红10年协议期满后，归还20个村共2000万元人民币本金。村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动2132户8306人（其中脱贫户822户3034人）增加收入。

| 村名 | 年分红（万元） | 合同期满后返还本金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 文广村 | 7.5 | 150 |
| 高里村 | 5 | 100 |
| 有礼村 | 5 | 100 |
| 坪头村 | 4.5 | 90 |
| 四沟滩村 | 4.5 | 90 |
| 南山村 | 4.5 | 90 |
| 西庄村 | 4.5 | 90 |
| 王家咀村 | 6 | 120 |
| 东口村 | 4.5 | 90 |
| 孟家塬村 | 4.5 | 90 |
| 葛条岭村 | 4.5 | 90 |
| 九峰村 | 4.5 | 90 |
| 胡店村 | 4.5 | 90 |
| 马家湾村 | 4.5 | 90 |
| 小川村 | 6 | 120 |
| 宁里巴村 | 4.5 | 90 |
| 西冯村 | 4.5 | 90 |
| 东一村 | 4.5 | 90 |
| 后排村 | 6 | 120 |
| 张家川村 | 6 | 120 |
| 合计 | 100 | 2000 |

为了发展村级集体经济，巩固脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，该项目建设完成后，在经营用工同等条件优先录用项目村村民，预计新增就业岗位200个，解决脱贫户就业30人。并免费对村民及脱贫户进行技能培训，带动全区经济健康发展。

该项目的实施能进一步推动企业与村集体经济共同发展，实现企业与村级集体经济组织不断壮大，群众收入不断增加的双赢局面，有效推动乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，为下一步实现乡村全面振兴提供坚实的基础保障。

- （二）收益分配制度

1.收益分配确定原则

年度收益分配应依据当年收益情况，原则上按照收益的70%用于分配（分红），按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，实行差异化分配，重点用于集体成员分红，公益劳动、帮扶救助和先进奖励等。30%用于发展壮大村级集体经济，主要用于扩大村集体经济规模、公益事业建设、公共设施维护等支出。

2.分配办法

30%份额用于发展壮大村级集体经济，发展村级公益事业。70%份额用于给村级集体经济成员分红、对于突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户，监测户救助、对于特殊家庭困难学生上学资助、关心热爱公益事业、志愿者、环境卫生整治突出者、星级文明户等奖励、对参加村级公益劳动的一般脱贫户、监测户、低保户进行补助。具体分配办法视本村实际情况确定。

- 四、项目绩效目标

1、社会效益分析

通过项目建设，可进一步带动周原镇经济发展，提高经济效益，促进农业和工业业发展。在项目建设中及建成后预计可新增200个就业岗位，解决脱贫人员30人就业，稳定了社会秩序。

2、经济效益分析

宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司已经与青岛啤酒、雪花啤酒、西凤酒、大窑饮品等企业达成意向合作协议。项目建成达产后，年产食品包装瓶罐25亿只。预期达产营业收入24亿元，上缴利税1亿元。带动就业200人，人均年收入48000元。

宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司会以先进的生产工艺、科学的管理、优质的服务提高市场份额，回报社会，服务于社会。力争发展成西北规模最大、经营模式最规范的型大工业企业，为社会做出更大的贡献。

- 五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年4月9日印发

- 2024年4月9日