宝陈农发〔2024〕120号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年县功镇桃园村集体经济粮食产业社会化服务巩固提升项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇《关于上报2024年县功镇桃园村集体经济粮食产业社会化服务巩固提升项目实施方案的报告》(陈功政字〔2024〕147号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施桃园村集体经济粮食产业社会化服务巩固提升项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：该项目建设地点位于县功镇桃园村。

2.建设内容：新建钢结构临时堆放棚353平方米，C25混凝土厚20cm场地硬化500㎡，地磅基础1处；新建粮食烘干设备一组120吨，配套含烘干塔基础1处，湿粮筛1台，干粮比重精粮筛1台，湿粮筛前提升机1台，平粮提升机1台，平行输送机一套，平行输送上边跑车2台，进料自动系统一套。

二、资金来源及用途

项目总投资104.26万元。其中市级财政衔接资金104万元，村级自筹0.26万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单（元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础建设 |  |  |  | 54.36 |  |
| 1.1 | 粮食临时堆放棚 | m² | 353 | 1200 | 42.36 | （20.24m*17.48m*7m） |
| 1.2 | 场地硬化（C25混凝土） | ㎡ | 500 | 120 | 6 | 20m*25m*0.2m |
| 1.3 | 地磅基础（含安装） | 处 | 1 | 30000 | 3 |  |
| 1.4 | 烘干塔基础及卸粮池 | 处 | 1 | 30000 | 3 |  |
| 2 | 农机设备购置 |  |  |  | 49.9 |  |
| 2.1 | 燃油型烘干塔 | 组 | 1 | 280000 | 28 | 120T |
| 2.2 | 湿粮筛 | 台 | 1 | 38000 | 3.8 | 尺寸5.3*1.9*3.1，功率14千瓦，产量20T—30T/h |
| 2.3 | 干粮比重精粮筛 | 台 | 1 | 65000 | 6.5 | 尺寸6.6*2.2*2.8，功率26千瓦，产量30T/h |
| 2.4 | 湿粮筛前提升机 | 台 | 1 | 18000 | 1.8 | 畚斗28/16，功率5.5千瓦 |
| 2.5 | 平粮提升机 | 台 | 1 | 15000 | 1.5 | 畚斗28/16，功率4千瓦 |
| 2.6 | 平行输送机 | 套 | 1 | 60000 | 6 | 带宽600mm，功率5.5千瓦 |
| 2.7 | 平行输送上边跑车 | 台 | 2 | 2500 | 0.5 | 0.28千瓦 ZK-60-2 |
| 2.8 | 进料自动系统 | 套 | 1 | 18000 | 1.8 | TZMS-25 |
|  | 合计 |  |  |  | 104.26 |  |

三、项目实施期限

项目采用“公开招标”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

### 项目建设过程中，预计参与脱贫人口、监测对象10人，一般户参与人数10人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，可开展粮食烘干作业服务，提高粮食烘干作业能力。

六、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月16日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                      2024年7月16日印发