宝陈农发〔2024〕161号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年阳平镇大帐寺村蔬菜

社会化服务项目实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇《关于上报2024年财政衔接资金项目阳平镇大帐寺村蔬菜社会化服务项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施阳平镇大帐寺村蔬菜社会化服务项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于大帐寺村二组老村委会院内。

2.建设内容：①新建农机车棚1040平方米，室外场地硬化700平方米。②改造二层楼用于库房及配件室，面积合计320平方米。③改造工具房一间，面积18.2平方米。④购买机械：东方红1804拖拉机 2台；东方红704拖拉机2台；土豆收获除膜机2台（配套东方红704拖拉机），还田机（河北永丰200） 1台；旋耕机（西旋牌2.2米）1台；深翻犁（郑州华丰犁340型）1台；马铃薯播种覆膜机（青岛洪珠）1台；胡萝卜收获机1台；葱姜收获机1台；抓草机（820H柳工）1台。⑤配套的电力、照明、排水等设施。

- 二、资金来源及用途

项目总投资275万元，全部为财政衔接资金275万元。项目资金全部用于机械采购和农机车棚等设施建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建农机钢构车棚（含土建、钢构、电气等） | m2 | 1040 | 1347.50 | 1401400 |  |
| 1.1 | 新建农机钢构车棚（含土建、钢构） | m2 | 1040 | 1230.00 | 1279200 | 1号库房长40米，宽14米，高6.0米。，2号库房长41米，宽12米，高6.0米。（含拆除厂区旧房危房，平整场地） |
| 1.2 | 农机钢构车棚电气照明设施 | m2 | 1040 | 55.00 | 57200 | 农机具车棚电气、60W照明灯28盏、插座24个，电线、线管及配电箱3台 |
| 1.3 | 农机钢构车棚消防设施 | m2 | 1040 | 45.00 | 46800 | 农机具车棚消防栓4套，DN63给水管网120m，干粉灭火器4套，给水检查井1座 |
| 1.4 | 室外排水管网 | m | 65 | 280.00 | 18200 | 室外DN300PE双壁波纹排水管网及D700检查井2座，400*600雨水篦子收水井5座 |
| 2 | 室外场地硬化 | m2 | 700 | 150.00 | 105000 | 18cm厚C30混凝土地面+30cm厚3:7灰土垫层 |
| 3 | 改造库房 | m2 | 320 | 950 | 304000 |  |
| 4 | 改造工具房 | m2 | 18.2 | 950 | 17290 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 5 | 购买机械 |  |  |  | 922310 |  |
| 5.1 | 拖拉机 | 台 | 2 | 240000 | 480000 | 东方红牌1804# 180马力 |
| 5.2 | 东方红704拖拉机 | 台 | 2 | 75000 | 150000 | 东方红牌704# 70马力 |
| 5.3 | 土豆收获除膜机 | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 配套东方红牌704# |
| 5.4 | 还田机 | 台 | 1 | 22000 | 22000 | 河北永丰牌220# |
| 5.5 | 旋耕机 | 台 | 1 | 21000 | 21000 | 西旋牌2.2米 |
| 5.6 | 深翻犁 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 郑州华丰牌340液压犁 |
| 5.7 | 马铃薯播种覆膜机 | 台 | 1 | 15310 | 15310 | 青岛洪珠1CM-2B |
| 5.8 | 胡萝卜收获机 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 青岛洪珠牌 15马力 |
| 5.9 | 葱姜收获机 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 青岛居锋牌 15马力 |
| 5.10 | 抓草机 | 台 | 1 | 150000 | 150000 | 柳工牌820H |
| 合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  | 2750000 |  |

- 三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月20日前完成招投标等工作；

2024年10月开工建设；

2024年12月31日前全面竣工、验收审计。项目镇级、村级安排专人进行管理，镇财政所做好资金的监管。

- 项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目建设中，带动本村劳动力参与项目建设带动就业。项目建成后，吸纳本村脱贫户及一般农户就业，对项目收益进行分红。项目建设过程中后，预计带动脱贫户及一般农户10人参与项目建设。项目建成后，预计吸纳脱贫户及监测户15人就业，每人年均增收2000元以上。

该项目建设完成后，预计每年可带动村集体收益12万以上，带动脱贫户34户117人户均增收500元以上，促进村级集体经济发展。同时社会化服务项目，有效地带动本村及周边蔬菜规模化种植，充分发挥农业机械装备作业能力，降低生产作业成本;可以采用新品种培育、实行标准化生产，提高农产品产量和品质，实现农业节本增效。

五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月22日印发

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年12月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年8月22日