宝陈农发〔2024〕153号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年周原镇亚子村产业路

建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年中省第二批财政衔接资金农业项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，亚子村产业路建设项目符合项目管理规定，同意你镇实施该项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于周原镇亚子村。

2.建设内容：硬化亚子村田间道路1337m，厚0.18m。其中三组408米，宽4.5m；三组至六组527米，宽4.5m；六组至七组114米，宽3.5m；七组184米，宽3.5m；八组至九组104米，宽3.5m。

- 二、资金来源及用途

项目总投资85万元，全部为财政衔接资金85万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 编号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基清表 | ㎡ | 6283 | 13 | 8.17 |  |
| 2 | 修筑15cm厚路基调平层 | ㎡ | 6283 | 16 | 10.05 | 长1337m |
| 3 | 硬化18cm厚C30砼路面 | ㎡ | 5614.5 | 115 | 64.57 | 长1337m |
| 4 | 修筑管涵 | 处 | 4 | 5525 | 2.21 | 管径0.6米，共长24m |
| 合 计 |  |  |  |  | 85 |  |

- 三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年11月20日前完成项目工程建设。

2024年11月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目采取务工就业、带动生产等方式，建立联农带农机制，项目建设过程中，广泛吸纳农村群众参与工程项目建设，预计带动群众就业16人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，可以从根本上改善产业道路周边群众通行条件，改善提升村民农业生产交通条件，预计受益人口236户950人，其中脱贫户52户210人。

五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月19日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年8月19日