宝陈农发〔2024〕36号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金县功镇

改造提升村级公厕建设项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇《关于上报2024年县功镇改造提升村级公厕建设项目实施方案的报告》(陈功政字〔2024〕61号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施县功镇改造提升村级公厕建设项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点：县功镇20个村

- 2.建设内容：改造提升县功镇村级公共卫生厕所28座，其中蹲坑146个；小便池62个，改造玻璃钢化粪池28座；配套冲水箱28套，分隔门146格，洗手池28个，拖把池28个，给水管PPR32型号1400米，给排水阀门井20座，排水检查井21座，PE200排水管道1900米，拆除墙砖及地砖1260㎡，电路改造1400米，墙面及地面贴砖2100㎡，配套照明灯具84套。

- 二、资金来源及用途

项目总投资总投资137.248万元。其中财政衔接资金137.2万元，自筹0.048万元。全部用于材料采购、项目建设等费用。

2024年县功镇改造提升村级公厕建设项目估算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲坑 | 个 | 146 | 630 | 9.198 |
| 2 | 小便池 | 个 | 62 | 750 | 4.65 |
| 3 | 玻璃钢化粪池 | 个（15m³） | 20 | 7500 | 15 |
| 4 | 玻璃钢化粪池 | 个（20m³） | 8 | 9250 | 7.4 |
| 5 | 冲水箱 | 套 | 28 | 500 | 1.4 |
| 6 | 分隔门 | 格 | 146 | 380 | 5.548 |
| 7 | 洗手池 | 个 | 28 | 410 | 1.148 |
| 8 | 拖把池 | 个 | 28 | 350 | 0.98 |
| 9 | 给水管PPR32 | m | 1400 | 103 | 14.42 |
| 10 | 排水管200 | m | 1900 | 155 | 29.45 |
| 11 | 给水阀门井 | 座 | 20 | 3000 | 6 |
| 12 | 排水检查井 | 座 | 21 | 4000 | 8.4 |
| 13 | 拆除墙砖及地砖 | m2 | 1260 | 25 | 3.15 |
| 14 | 电路改造 | m | 1400 | 30 | 4.2 |
| 15 | 照明灯具 | 套 | 84 | 120 | 1.008 |
| 16 | 墙面及地面贴砖 | m2 | 2108 | 120 | 25.296 |
| 总投资成本 |  |  |  |  | 137.248 |

- 项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年4月4日前完成招投标等工作；

2024年4月15日前完成开工准备并开工建设；

- 2024年6月16日前完成项目工程建设。

- 四、项目联农带农机制发挥

- 2024年县功镇改造提升村级公厕建设项目的实施，可改造提升县功镇20个村内公共卫生厕所，改善当地生活条件，提升村容村貌，村内环境卫生。方便周边11902户46280名群众，其中脱贫户1164户7284人如厕。建设项目过程中，预计参与建设脱贫人口、监测对象57人，一般户参与人数26人，通过劳务用工形式增加群众收入。人均年增收0.8万元。助推全镇产业提档升级健康发展。

- 五、项目绩效目标

2024年县功镇改造提升村级公厕建设项目的实施后，可改造提升县功镇20个村内公共卫生厕所，改善当地生活条件，提升村容村貌，村内环境卫生。方便周边11902户46280名群众，其中脱贫户1164户7284人如厕。该项目建设完成后，可就地就近解决脱贫群众就业，预计可为脱贫户提供20个就业岗位，人均年增收0.2万元。助推全镇产业提档升级健康发展。该项目的实施能进一步增加群众收入，有效推动乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，为下一步实现乡村全面振兴提供坚实的基础保障。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月21日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月21日