宝陈农发〔2024〕163号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年拓石镇常家沟产业路项目

实施方案的批复

拓石镇人民政府：

你镇《关于2024年拓石镇常家沟产业路项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施常家沟产业路项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于常家沟村3组。

2.建设内容：常家沟村3组新修产业路，长1.8公里，宽3.5米，厚度18厘米。安装防护栏1公里。

- 二、资金来源及用途

项目总投资120万元，全部为财政衔接资金120万元。项目资金全部用于产业路建设。投资估算如下：

| 项目建设内容 | 数量 | 单价 | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业路（长1.8公里，宽3.5米，厚度18厘米，弯拉强度为4.0MPa混凝土路面。） | 6300㎡ | 129.21元/㎡ | 81.40 |
| 路基土方开挖及回填 | 6300㎡ | 13.65元/㎡ | 8.60 |
| 路边（Gr-B-4E型公路护栏安装） | 1000m | 300元/m | 30 |
| 合计 |  |  | 120 |

- 三、项目实施期限

项目采用“公开招标”的方式实施。

2024年12月25日完成项目工程建设。

2024年12月30日，完成项目后续结算，并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

2024年12月30日完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目建设实施覆盖常家沟村1个村民小组，23户83人。该项目的实施可解决常家沟村三组23户村民的生产出行安全问题。该项目的实施促进了柴胡、花椒产业发展，以特色鲜明的种植产业，促进村民增收致富。项目实施后，提升23户88名群众（其中脱贫户15户59人）生产发展条件。

五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月22日印发

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年12月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年8月22日