宝陈农发〔2024〕170号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年拓石镇马家湾村镇工厂

改造项目实施方案的批复

拓石镇人民政府：

你镇关于2024年马家湾村镇工厂改造项目的实施方案收悉。经区农业农村局2024年8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：马家湾村委会院内。

2.建设内容：①安装厂房内通风设施7套，建造空压机设备防护设施，屋顶防水处理50平米，安装窗户防护网8个，安装落水管200米；②新建库房3间，共108㎡；③更换车间小门6个（高2.8米，宽0.9米），卷闸门1个（高3.2米，宽3米）；④改造整修加工厂电路，增加生产过道门3处，宽1.2米，高2.2米，购置8KW空压机一台。车间周转货物万向轮手推车2个，增加一楼到二楼货物转运升降机;⑤运输车1辆，新建库房1间35㎡。

二、资金来源及用途

项目建设投资70万元，全部为财政衔接补助资金。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。

投资估算如下：

| 项目名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拓石镇马家湾村镇工厂改造项目 | 安装厂房内通风设施7套（通风排气扇35cm高*35cm宽） | 7套 | 800元 | 0.56万元 |
|  |  | 暖风机7套（KS-04X71RDg) | 2000元 | 1.4万元 |
|  | 建造空压机设备防护设施（长5m*宽2m轻钢结构彩钢瓦屋面） | 10㎡ | 500元 | 5000元 |
|  | 屋面防水处理 | 50㎡ | 100元 | 5000元 |
|  | 安装窗户防护网 | 8套 | 360元 | 2880元 |
|  | 安装落水管 | 200m | 30元 | 6000元 |
|  | 新建库房3间(高3.6米*长17.6米*宽6.24米，砖混结构，双层夹心彩钢瓦屋面) | 108㎡ | 2000元 | 21.6万元 |
|  | 更换车间小门(高2.8m *宽0.9m) | 6个 | 1500元 | 9000元 |
|  | 卷闸门1个(宽3m*高3.2m) | 1个 | 4120元 | 4120元 |
|  | 改造整修加工厂电路,加工车间一楼及二楼所有线路及照明设施，包含用电器电箱所有开关等 | 1项 | 5万元 | 5万元 |
|  | 增加生产过道门3处,宽2米，高2米2，原砌体墙凿除，新包门套 | 3处 | 3000元 | 9000元 |
|  | 购置8KW空压机1台 | 1台 | 2万元 | 2万元 |
|  | 车间周转货物万向轮手推车2个（型号：称重200-350KG） | 2个 | 2000元 | 4000元 |
|  | 增加一楼到二楼货物转运升降机（长3.2m*宽2.2m*高6m，电机5.5KW，货载3吨） | 1套 | 14.94万元 | 14.94 万元 |
|  | 运输车（北汽福田蓝牌国六双排） | 1辆 | 13万元 | 13万元 |
|  | 新建库房1间(高3.6米*长7米*宽5米，砖混结构，双层夹心彩钢瓦屋面) | 35㎡ | 2000元 | 7万元 |
| 合计 | 70万元 |  |  |  |

三、项目实施期限

项目采用“公开招标”的方式实施。

2024年12月底完成项目后续结算和项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评价资料上报。

四、项目联农带农机制发挥

项目的实施将安排脱贫劳力和村闲余人员进行足球、棒球缝制，在增加集体收益的同时，给村民提供就业岗位，带动村民增收致富。预计村集体经济年增收3.5万元，共计增收60万元。受益农户402户（其中脱贫户231户），还可带动其他相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益，发展前景广阔。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年12月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年8月24日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2024年8月24日印发