宝陈农发〔2024〕xx号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金    阳平镇东枸村排水渠项目实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇《关于上报阳平镇东枸村排水渠项目实施方案的报告》(宝陈阳镇政发〔2024〕67号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施东枸村排水渠项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：东枸村高速路以南。

- 2.建设内容：新建U型田间排水渠1000m，渠宽1.2m（外径），高1m，厚度0.1m；两侧黄土加固；混凝土盖板410块。

- 二、资金来源及用途

项目总投资56万元，申请财政衔接资金56万元，全部用于项目建设。

东枸村排水渠项目投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80U型排水渠C20现浇混凝土 | m | 1000.00 | 263.00 | 263000.00 | 渠上口宽1.0m,壁厚10cm,(1000m排水渠含模板及人工) |
| 2 | 土方开挖 | m³ | 2800.00 | 19.80 | 55440.00 | 1000m排水渠含土方外运 |
| 3 | 土方回填 | m³ | 2300.00 | 38.00 | 87400.00 | 1000m排水渠外购黄土 |
| 4 | 钢筋混凝土盖板 | 块 | 410.00 | 376.00 | 154160.00 | 盖板长1.3m,宽0.5m,厚0.15m,(含运输安装) |
| 5 | 合计 |  |  |  | 560000.00 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“三重一大”的方式实施。

- 2024年3月28前完成工程开工前准备工作。

- 2024年3月28日-2024年6月28日完成项目工程建设。

- 2024年7月10日正式投入使用。项目镇级、村级安排专人进行管理，镇财政所做好资金的监管。

- 四、项目联农带农机制发挥

东枸村排水渠项目实施后，可有效满足东枸村农田灌溉需求，又能解决因排水不畅淹没农田的问题，保障了农业生产正常运行，对全村1102人及36户脱贫户生产生活提供了良好环境。

- 五、项目绩效目标

东枸村排水渠项目实施后，可有效满足东枸村农田灌溉需求，解决因排水不畅淹没农田的问题，保障农业生产正常运行。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月14日印发

- 2024年3月14日