宝陈农发〔2024〕158号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年县功镇碧峰寺村产业路

维修项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇《关于上报2024年县功镇碧峰寺村产业路维修项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局2024年8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：县功镇碧峰寺村。

2.建设内容：①恢复18cm厚混凝土路面383平方米（水泥混凝土弯拉强度标准值为4.0MPa）长99米，宽3.0米-4.5米（含砂砾垫层）；②M7.5浆砌片石挡土墙84米，宽0.9米-2.27米，高4米-12米共1136.6立方米；③拆除现状水毁挡墙215.3立方米；④路面悬空路基砂砾回填1129.3立方米；⑤挖除旧水泥路面383平方米（含挖除旧路基层）；⑥新做C30混凝土拦水带长209米共6.3立方米；⑦新做Gr-C-4E波形梁护栏140m（新修挡墙处）。

二、资金来源及用途

项目总投资84.052万元。其中财政衔接资金84万元，自筹0.052万元，项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M7.5浆砌片石挡土墙 | m³ | 1136.6 | 480 | 54.557 |
| 2 | 拆除现状水毁挡墙 | m³ | 215.3 | 85 | 1.830 |
| 3 | 路面悬空路基砂砾回填 | m³ | 1129.3 | 140 | 15.810 |
| 4 | 挖除旧水泥混凝土路面 | ㎡ | 383 | 70 | 2.681 |
| 5 | 恢复18cm厚混凝土路面 | ㎡ | 383 | 120 | 4.596 |
| 6 | C30混凝土拦水带 | m³ | 6.3 | 600 | 0.378 |
| 7 | Gr-C-4E波形梁护栏 | m | 140 | 300 | 4.200 |
| 8 | 总投资 |  |  |  | 84.052 |

三、项目实施期限

2024年10月下旬完成开工准备并开工建设；

2024年12月上旬，完成项目工程建设，并开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

2024年县功镇碧峰寺村产业路建设项目的实施，可改善县功镇碧峰寺村内基础设施条件，带动254户894名群众（其中脱贫户117户421人）增加经济收入，有效推动乡村振兴与脱贫攻坚的紧密衔接，为实现乡村全面振兴提供坚实的基础保障。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年12月上旬完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年8月20日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                      2024年8月20日印发