宝陈农发〔2024〕127号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年东关街道土桥村蔬菜产业

园配套冷库建设项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办上报的2024年东关街道土桥村蔬菜产业园配套冷库建设项目的实施方案(宝陈东办字〔2024〕149号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施该项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：宝鸡市陈仓区东关街道土桥村。

2.建设内容：①建设（60.48m*17.48m*7m）钢结构库房一座，内部建设10间冷库，其中库容（6m*11m*6m）冷库5间，库容（5m*6m*6m）冷库5间，安装LZAC-12-S-2压缩机组3台，LZAC-12-S-2压缩机组7台，安装LZAE-5003-62冷风机组3台，LZAE-5002-40冷风机3台；建设10CM聚氨酯1750㎡，15CM聚氨酯580㎡；安装1800*2600平移门10套，FM-1800风幕机10台，配套电器辅材、制冷辅材及安装辅材；

②建设砖混结构库房6间，总面积为216.06平方米；

③建设高3米砖混挡土墙，长度120米；④场地硬化1600㎡。

二、资金来源及用途

项目总投资285.0244万元，申请财政衔接补助资金285万元。资金全部用于材料采购和项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设（60.48m*17.48m*7m）钢构库房 | 平方米 | 1057.2 | 1000 | 1057200 |
| 2 | 建设库容（6m*11m*6m）冷库5间（匹配压缩机及风冷机组） | 立方米 | 396 | 1422 | 563112 |
| 3 | 建设库容（5m*6m*6m）冷库5间（匹配压缩机及风冷机组） | 立方米 | 180 | 1200 | 216000 |
| 4 | 1800*2600平移门 | 套 | 10 | 5700 | 57000 |
| 5 | FM-1800风幕机 | 台 | 10 | 2100 | 21000 |
| 6 | 防潮隔气层 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |
| 7 | 建设10CM聚氨酯 | 平方米 | 1750 | 130 | 227500 |
| 8 | 建设15CM聚氨酯 | 平方米 | 580 | 140 | 81200 |
| 9 | 配套电器辅材 | 项 | 1 | 34600 | 34600 |
| 10 | 配套制冷辅材 | 项 | 1 | 82034 | 82034 |
| 11 | 配套安装辅材 | 项 | 1 | 10630 | 10630 |
| 12 | 砖混结构库房 | 平方米 | 216.06 | 800 | 172848 |
| 13 | 建设高3米砖混挡土墙 | 米 | 120 | 1300 | 156000 |
| 14 | 场地硬化厚度20cm | 平方米 | 1600 | 95.7 | 153120 |
| 总计 |  |  |  |  | 2850244 |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目建设过程中，能进一步增加脱贫户及附近村民就近务工岗位，可提供岗位5个，增加脱贫户和村民收入。同时冷库建成后可为本村脱贫户提供免费果蔬冷链仓储服务，帮助脱贫户节约生产成本。项目建成后，预计每年为村集体增收15万元，提供脱贫户 10 户就业岗位，每人每年增收 5000 元。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月16日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                     2024年7月16日印发