宝陈农发〔2024〕118号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年县功镇陈家庄村新修

排水渠项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇关于2024年陈家庄村新修排水渠项目的报告 (陈功政字〔2024〕141号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施陈家庄村新修排水渠项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：该项目建设地点位县功镇陈家庄村。

2.建设内容：2组新建矩形田间排水渠长度约350m，渠宽0.6m，高0.5m，厚度0.20m；15、16组新建矩形排水渠40×40cm混凝土矩形边沟72m，30×50cm混凝土矩形边沟242m（其中带盖板80m），60×50cm混凝土矩形边沟177m，60×120cm混凝土矩形边沟36m，120×100cm混凝土矩形边沟73m。

二、资金来源及用途

项目总投资17.86万元，申请财政衔接资金17.86万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2组矩形田间排水渠。长350m,宽60cm,高50cm，靠近新车道一侧边沟壁厚及底板厚度均为20cm，边沟另一侧壁厚为15cm。 | m | 350 | 215.14 | 7.53 |
| 2 | 40×40cm混凝土矩形边沟长72m，边沟壁厚为10cm，底板厚度为20cm。 | m | 72m | 101.55 | 0.7312 |
| 3 | 30×50cm混凝土矩形边沟长242m，边沟壁及底板厚均为15cm。 | m | 242 | 139.62 | 3.3788 |
| 4 | 30×50cm混凝土矩形边沟盖板长80cm,宽50cm,厚15cm。 | m | 80 | 162.5 | 1.3 |
| 5 | 60×50cm混凝土矩形边沟长177m，靠近新车道一侧边沟壁厚及底板厚度均为20cm，边沟另一侧壁厚及底板厚为15cm。 | m | 177 | 207.9 | 3.68 |
| 6 | 60×120cm混凝土矩形边沟长36m，新铺筑底板宽度为60cm,厚度为20cm。 | m | 36 | 69.44 | 0.25 |
| 7 | 120×100cm混凝土矩形边沟长73m，新铺筑底板宽度为120cm,厚度为20cm。 | m | 73 | 135.61 | 0.99 |
| 总投资成本 |  |  |  |  | 17.86 |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

2024年县功镇陈家庄村新修排水渠项目的实施，可改造提升县功镇陈家庄村二、十五、十六组村内基础设施建设，改善当地生活条件，提升村容村貌，村内环境卫生。方便二、十五、十六组357户1436名群众（其中脱贫户125户375人）生活和出行问题。

建设项目过程中，预计参与建设脱贫人口、监测对象3人，一般户参与人数7人，通过劳务用工形式增加群众收入。人均年增收0.2万元。助推全镇生活质量提档升级健康发展。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月16日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2024年7月16日印发